项目名称：高考志愿辅助填报系统

团队名称：你说的都队

会议类型：立项会议

会议时间：2026年7月8日 14：20-15：10

会议地点：软件楼229 / 微信

参会人员：

项目经理：王宇涵（统筹全局，把控时间节点，每日站会主持）

产品经理：张雨彤（需求精简，原型快速出图，功能优先级排序）

后端开发：彭超（API接口、业务逻辑、数据库操作）

前端开发：方禹程（页面搭建、交互实现、联调对接）

数据库设计：鲁瑜（表结构设计、数据初始化、查询优化）

项目主题

三天内开发一个高考志愿辅助填报系统最小可行产品（MVP），核心功能聚焦：

- 用户登录/注册

- 成绩录入与位次匹配

- 院校专业库浏览

- 智能推荐（冲稳保三档）

- 志愿填报模拟（简易版）

- 风险预警提示

目标：7月12日答辩现场可完整演示上述功能。

三天冲刺计划（7月8日 - 7月10日）

Day 1（7月8日）：基础搭建

| 任务 | 负责人 |
| --- | --- |
| 立项会议、需求对齐、原型草图 | 全员 |
| 数据库建表（用户表、成绩表、院校表、专业表、志愿表） | 鲁瑜 |
| 后端框架搭建（Spring Boot / Flask / Node.js任选）、API定义 | 彭超 |
| 前端工程搭建（Vue / React）、登录注册页开发 | 方禹程 |
| 登录注册接口联调、数据库种子数据导入（至少50所院校+200个专业） | 王宇涵 张雨彤 |

里程碑：Day1结束前完成登录注册全流程 + 数据库基础数据可用。

Day 2（7月9日）：核心功能开发

| 任务 | 负责人 |
| --- | --- |
| 成绩录入页面+后端接口（支持手动输入分数、自动换算位次） | 鲁瑜 |
| 院校专业库页面（列表+搜索+详情弹窗） | 方禹程 |
| 智能推荐引擎开发（基于成绩匹配“冲稳保”院校列表） | 彭超 |
| 推荐结果展示页面（前端渲染推荐列表+概率标签） | 王宇涵 张雨彤 |

里程碑：Day2结束前完成成绩录入 → 推荐结果展示全链路。

Day 3（7月10日）：收尾完善

| 任务 | 负责人 |
| --- | --- |
| 志愿填报模拟页面（添加/删除志愿、排序、提交） | 王宇涵 张雨彤 |
| 风险预警功能（检查冲稳保比例、重复院校、分数倒挂） | 彭超 |
| 整体联调、Bug修复、边界情况处理 | 全员 |
| UI美化、数据补充、答辩PPT初稿素材收集 | 全员 |

里程碑：Day3结束前系统可完整演示，所有核心功能稳定运行。

数据库设计（精简版）

| 表名 | 主要字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| users | id, username, password, role, created_at | 用户信息 |
| scores | id, user_id, subject, score, rank, year | 各科成绩及位次 |
| universities | id, name, province, type, level, logo | 院校基本信息 |
| majors | id, uni_id, name, code, description | 专业信息 |
| admission_data | id, uni_id, major_id, year, min_score, min_rank, enrollment_num | 历年录取数据 |
| recommendations | id, user_id, uni_id, major_id, level(冲/稳/保), probability | 推荐结果 |
| applications | id, user_id, items(json), status, created_at | 志愿填报单 |

鲁瑜负责：7月8日上午完成建表SQL，下午导入至少50所院校+近3年录取数据。

需求分析（极速版）

核心原则：只做演示必需的功能，非核心功能全部砍掉。

| 功能 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户登录/注册 | P0 | 必须能登录，展示用户体系 |
| 成绩录入 | P0 | 手动输入分数，自动计算位次 |
| 院校专业库 | P0 | 列表+搜索，展示数据来源 |
| 智能推荐 | P0 | 基于分数推荐冲稳保院校 |
| 志愿填报模拟 | P0 | 添加志愿、排序、提交 |
| 风险预警 | P1 | 提示比例是否合理 |
| 数据可视化 | P2 | 有时间再做，不做不影响演示 |
| 后台管理 | P2 | 答辩时可跳过 |

总任务清单（Checklist）

| # | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据库建表+种子数据 | 鲁瑜、王宇涵、张雨彤 |
| 2 | 后端框架搭建+API定义 | 彭超 |
| 3 | 前端工程搭建+登录注册 | 方禹程 |
| 4 | 登录注册接口联调 | 王宇涵、张雨彤、方禹程、彭超 |
| 5 | 成绩录入功能 | 王宇涵、张雨彤 |
| 6 | 院校专业库 | 王宇涵、张雨彤、鲁瑜 |
| 7 | 推荐引擎 | 王宇涵 |
| 8 | 推荐展示页面 | 王宇涵、张雨彤 |
| 9 | 志愿填报模拟 | 王宇涵、张雨彤 |
| 10 | 风险预警 | 王宇涵 |
| 11 | 整体联调+修Bug | 全员 |
| 12 | UI美化+数据补全 | 全员 |

答辩准备（7月11日）

| 时间段 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 9:00-12:00 | 制作答辩PPT（项目背景、技术栈、功能演示、创新点、分工） | 鲁瑜 |
| 13:00-15:00 | 编写演示脚本（逐页讲稿、操作流程、可能的问题QA） | 彭超 |
| 15:00-17:00 | 模拟答辩演练（全员参与，互相提问） | 全员 |
| 19:00-21:00 | PPT修改、系统最后一次稳定性测试 | 全员 |

总结与展望

答辩当天（7月12日）

上午：最后检查系统可用性、网络环境、演示设备

答辩时段：按学校安排进行

演示流程：登录 → 录入成绩 → 查看推荐 → 模拟填报 → 风险预警

备用方案：提前录制演示视频，防止现场网络/设备故障

📎 附注

沟通工具：微信群 + 腾讯文档（实时更新进度）

代码仓库：GitHub / Gitee，分支管理（main + dev）

Bug台账：腾讯文档在线表格，发现即登记，优先修复P0级Bug