NANCHANG UNIVERSITY

团队激励与沟通实训

大作业报告

题    目:            高考志愿辅助填报系统

学    院：              软件学院

专    业：              软件工程

班    级：              选课1班

完成人数：                5人

成    员：   彭超   王宇涵   鲁瑜   张雨彤   方禹程

起讫日期：          2026.7.4 — 2026.8.30

任课教师：    朱广荣        职称：      高级工程师

完成时间：             2026.7.12

填表日期：   2026   年  7  月   12   日

目录

一、 项目背景	3

二、 项目功能清单与数据库设计	3

三、 需求分析	3

四、 产品Backlog（待办事项清单）	4

（一） 飞书链接	4

五、 系统设计与编码实现	4

（一） 开发技术与环境	4

（二） 功能分工	4

六、 团队例会记录	5

七、 Bug台账与优化会议	5

（一） Bug台账	5

（二） Bug优化会议记录	5

八、 燃尽图与进度	5

（一） 燃尽图说明	6

（二） 阶段性燃尽图	6

（三） 进度总结	6

九、 实训总结与AI使用情况分析	7

一、项目背景

1.1 项目缘起

高考是中国高等教育选拔人才的核心机制，每年有上千万考生参加。高考结束后，考生面临一个关键环节——志愿填报。志愿填报涉及海量高校信息、专业信息、历年录取分数线等复杂数据，考生和家长往往因为信息不对称、缺乏专业指导而面临选择困难，甚至出现高分低就、滑档、退档等遗憾。

传统的志愿填报主要依赖《招生之友》等纸质资料和人工经验判断，存在以下痛点：

1. 信息分散：高校信息、专业介绍、历年录取数据分散在不同渠道，考生和家长需要花费大量时间收集整理。

2. 数据滞后：纸质资料的更新周期长，难以反映最新的录取趋势变化。

3. 缺乏工具：缺乏有效的量化分析工具，考生难以科学评估自身分数与目标高校的匹配度。

4. 梯度难把握："冲稳保"的梯度策略难以量化，容易出现志愿填报过于激进或保守的情况。

基于上述背景，我们小组决定开发"高考志愿辅助填报系统"，旨在利用信息化手段为考生提供一站式的志愿填报辅助服务。

1.2 系统定位

本系统定位为《数据库系统》课程设计项目，是一个轻量级、易用的高考志愿辅助工具。系统基于 Web 架构，采用前后端分离模式，以 FastAPI + MySQL 构建后端服务，以 Next.js 构建前端界面，提供完整的用户交互体验。

1.3 核心业务价值

- 数据驱动：基于历年录取数据（分数、位次）提供精准推荐

- 智能分析：通过风险预警算法，自动识别志愿梯度问题

- 全流程覆盖：从成绩录入、估分推荐、志愿填报到风险检查，形成闭环

- 角色分离：考生自主填报，管理员维护基础数据，职责清晰

1.4 项目组织架构

| 角色 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 王宇涵 | 统筹全局，把控时间节点，每日站会主持 |
| 产品经理 | 张雨彤 | 需求精简，原型快速出图，功能优先级排序 |
| 后端开发 | 彭超 | API接口、业务逻辑、数据库操作 |
| 前端开发 | 方禹程 | 页面搭建、交互实现、联调对接 |
| 数据库设计 | 鲁瑜 | 表结构设计、数据初始化、查询优化 |

二、项目功能清单与数据库设计

2.1 功能模块总览

系统共划分为 8 大功能模块：

| 序号 | 模块名称 | 核心功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 认证模块 | 用户/管理员登录、用户注册 |
| 2 | 高校信息模块 | 高校列表浏览、详情查看、省份筛选、关键词搜索、估分推荐、历年录取数据 |
| 3 | 专业信息模块 | 专业列表查看、按高校筛选、专业详情 |
| 4 | 成绩录入模块 | 高考成绩录入、历史成绩查看 |
| 5 | 志愿填报模块 | 志愿增删改查、顺序重排、提交/撤销 |
| 6 | 风险预警模块 | 志愿合理性分析、冲稳保比例检查、建议生成 |
| 7 | 填报技巧模块 | 技巧文章浏览（预置10篇）、管理员发布/编辑/删除 |
| 8 | 留言板模块 | 用户留言发布、管理员删除 |

2.2 详细功能清单

认证模块

| 功能编号 | 功能名称 | 描述 | 访问权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | 用户登录 | 考生使用 user_id 和 password 登录，返回 JWT | 公开 |
| AUTH-02 | 用户注册 | 考生注册新账号，检查账号是否已被占用 | 公开 |
| AUTH-03 | 管理员登录 | 管理员使用 admin_id 和 password 登录，返回含 admin 角色的 JWT | 公开 |

高校信息模块

| 功能编号 | 功能名称 | 描述 | 访问权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| UNI-01 | 高校列表查询 | 支持按省份筛选、按关键词模糊搜索，按排名升序 | 登录用户 |
| UNI-02 | 高校详情查看 | 查看高校完整信息（名称、排名、简介、最低分、省份等） | 登录用户 |
| UNI-03 | 省份列表获取 | 获取所有省份列表（去重排序），用于前端筛选下拉框 | 登录用户 |
| UNI-04 | 估分推荐大学 | 基于分数调用存储过程推荐高校，按"冲刺/稳妥/保底"分类 | 登录用户 |
| UNI-05 | 历年录取数据 | 查看高校近3年录取分数、位次、平均分、录取人数等 | 登录用户 |
| UNI-06 | 添加高校 | 管理员新增高校信息 | 管理员 |
| UNI-07 | 更新高校 | 管理员修改高校信息（支持部分字段更新） | 管理员 |
| UNI-08 | 删除高校 | 管理员删除高校（级联删除关联数据） | 管理员 |

专业信息模块

| 功能编号 | 功能名称 | 描述 | 访问权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAJ-01 | 专业列表查询 | 按 university_id 筛选某高校的专业列表 | 登录用户 |
| MAJ-02 | 专业详情查看 | 查看单个专业完整信息 | 登录用户 |
| MAJ-03 | 添加专业 | 管理员为高校添加新专业 | 管理员 |
| MAJ-04 | 更新专业 | 管理员修改专业信息 | 管理员 |
| MAJ-05 | 删除专业 | 管理员删除专业 | 管理员 |

成绩录入模块

| 功能编号 | 功能名称 | 描述 | 访问权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCR-01 | 录入成绩 | 录入高考总分、全省位次、考试年份 | 登录用户 |
| SCR-02 | 成绩历史 | 查看所有历史成绩记录（按年份降序） | 登录用户 |
| SCR-03 | 最新成绩 | 获取最新一条成绩记录 | 登录用户 |

志愿填报模块

| 功能编号 | 功能名称 | 描述 | 访问权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| APP-01 | 志愿列表查询 | 获取所有志愿，按 priority 升序，附带高校/专业名称 | 登录用户 |
| APP-02 | 添加志愿 | 添加新志愿（高校、专业可选、优先级） | 登录用户 |
| APP-03 | 修改志愿 | 修改专业或优先级（支持部分更新） | 登录用户 |
| APP-04 | 删除志愿 | 删除指定志愿 | 登录用户 |
| APP-05 | 批量重排 | 传入新顺序的 ID 列表，批量更新优先级 | 登录用户 |
| APP-06 | 提交志愿 | 将所有草稿（draft）改为已提交（submitted） | 登录用户 |
| APP-07 | 撤销提交 | 将所有已提交改回草稿 | 登录用户 |

风险预警模块

| 功能编号 | 功能名称 | 描述 | 访问权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| RISK-01 | 风险预警检查 | 综合分析志愿数量、冲稳保比例、重复院校、分数倒挂，生成预警和建议 | 登录用户 |

预警规则：

| 维度 | 规则 | 预警条件 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 志愿数量 | 总数 < 6 个 | 建议至少填报6个 |
| 二 | 冲稳保比例 | reach=0 / safe=0 / safe_pct<20% / reach_pct>50% | 建议 2:4:4 比例 |
| 三 | 重复院校 | 存在相同 university_id | 检查重复 |
| 四 | 分数倒挂 | 高分院校排在低分院校之后 | 调整顺序 |
| 五 | 成绩缺失 | 用户未录入成绩 | 先录入成绩 |

填报技巧模块

| 功能编号 | 功能名称 | 描述 | 访问权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| SKL-01 | 技巧列表 | 查看所有技巧文章，按发布时间倒序 | 登录用户 |
| SKL-02 | 技巧详情 | 查看单篇技巧文章的完整内容 | 登录用户 |
| SKL-03 | 发布技巧 | 管理员发布新技巧文章 | 管理员 |
| SKL-04 | 更新技巧 | 管理员修改技巧文章 | 管理员 |
| SKL-05 | 删除技巧 | 管理员删除技巧文章 | 管理员 |

预置10篇填报技巧：

| 序号 | 标题 | 主题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高考志愿填报"冲稳保"梯度策略 | 填报策略 |
| 2 | 选学校还是选专业？专家给出建议 | 选校指导 |
| 3 | 如何正确使用AI辅助填报工具 | 工具使用 |
| 4 | 新专业和交叉学科如何选择？ | 专业选择 |
| 5 | 关注位次而非分数，合理定位自身竞争力 | 数据分析 |
| 6 | 大城市优先还是学校优先？ | 选校决策 |
| 7 | 热点专业与个人兴趣如何权衡？ | 专业选择 |
| 8 | 高考志愿填报前必做的功课 | 准备工作 |
| 9 | 不同分数段如何选择目标院校 | 分层指导 |
| 10 | 填报志愿常见的十大误区 | 避坑指南 |

留言板模块

| 功能编号 | 功能名称 | 描述 | 访问权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| MSG-01 | 留言列表 | 查看所有留言，按发布时间倒序 | 登录用户 |
| MSG-02 | 发布留言 | 当前用户发表新留言，自动关联用户 ID | 登录用户 |
| MSG-03 | 删除留言 | 管理员删除不当留言 | 管理员 |

管理员后台

| 功能编号 | 功能名称 | 描述 | 对应 API |
| --- | --- | --- | --- |
| ADM-01 | 高校管理 | 增删改高校信息 | /api/university |
| ADM-02 | 专业管理 | 增删改专业信息 | /api/major |
| ADM-03 | 技巧管理 | 发布/编辑/删除填报技巧 | /api/skill |
| ADM-04 | 留言管理 | 删除不当留言 | /api/message |

2.3 数据库设计

2.3.1 数据库基本信息

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据库名称 | gaokao |
| 数据库类型 | MySQL 8.0 |
| 字符集 | utf8mb4（支持完整 Unicode，含 emoji） |
| 排序规则 | utf8mb4_unicode_ci（不区分大小写） |
| 存储引擎 | InnoDB（支持事务、行级锁、外键约束） |

2.3.2 设计原则

- 规范化：遵循第三范式（3NF），减少数据冗余

- 完整性：通过主键、外键、非空约束保证数据一致性

- 性能优化：针对高频查询建立合理索引

- 扩展性：预留字段和关联关系，支持后续功能扩展

2.3.3 数据库表总览（10张表）

| 类别 | 表名 | 说明 | 核心字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户与权限 | admin | 管理员账号表 | admin_id, password |
| 用户与权限 | users | 普通用户表（考生） | user_id, password, nickname |
| 基础数据 | university | 高校信息表 | id, name, ranking, min_score, province |
| 基础数据 | major | 专业信息表 | id, name, description, university_id |
| 用户行为与成绩 | score | 用户成绩表 | id, user_id, score, rank, year |
| 用户行为与成绩 | application | 志愿填报表 | id, user_id, university_id, priority, status |
| 用户行为与成绩 | view_history | 浏览历史表 | id, user_id, university_id, viewed_at |
| 运营内容 | skill | 填报技巧表 | id, title, content, publisher |
| 运营内容 | message | 留言板表 | id, user_id, content |
| 录取数据 | admission_data | 历年录取数据表 | id, university_id, year, min_score, min_rank |

2.3.4 核心表详细设计

admin（管理员表）

CREATE TABLE admin (    
        admin_id    VARCHAR(20) PRIMARY KEY COMMENT '管理员ID',    
        password    VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '登录密码',    
        created_at  DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间'    
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='管理员表';

users（用户表）

CREATE TABLE users (    
        user_id     VARCHAR(20) PRIMARY KEY COMMENT '用户ID',    
        password    VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '登录密码',    
        nickname    VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '昵称',    
        created_at  DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '注册时间'    
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='用户表';

university（高校信息表）

CREATE TABLE university (    
        id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,    
        name        VARCHAR(100) NOT NULL,    
        ranking     INT DEFAULT NULL,    
        description TEXT,    
        min_score   INT DEFAULT NULL,    
        province    VARCHAR(50) DEFAULT NULL,    
        admin_id    VARCHAR(20) DEFAULT NULL,    
        created_at  DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,    
        updated_at  DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,    
        FOREIGN KEY (admin_id) REFERENCES admin(admin_id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,    
        INDEX idx_ranking (ranking),    
        INDEX idx_min_score (min_score),    
        INDEX idx_province (province)    
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='高校信息表';

major（专业信息表）

CREATE TABLE major (    
        id              INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,    
        name            VARCHAR(100) NOT NULL,    
        description     TEXT,    
        university_id   INT DEFAULT NULL,    
        admin_id        VARCHAR(20) DEFAULT NULL,    
        created_at      DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,    
        FOREIGN KEY (university_id) REFERENCES university(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,    
        FOREIGN KEY (admin_id) REFERENCES admin(admin_id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,    
        INDEX idx_name (name)    
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='专业信息表';

skill（填报技巧表）

CREATE TABLE skill (    
        id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '技巧编号',    
        title       VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT '技巧标题',    
        content     TEXT NOT NULL COMMENT '技巧内容',    
        publisher   VARCHAR(20) DEFAULT NULL COMMENT '发布人',    
        created_at  DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '发布时间',    
        FOREIGN KEY (publisher) REFERENCES admin(admin_id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE    
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='填报技巧表';

message（留言板表）

CREATE TABLE message (    
        id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '留言编号',    
        user_id     VARCHAR(20) DEFAULT NULL COMMENT '留言用户ID',    
        content     TEXT NOT NULL COMMENT '留言内容',    
        created_at  DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '留言时间',    
        FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,    
        INDEX idx_user (user_id),    
        INDEX idx_created (created_at)    
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='留言板表';

view_history（浏览历史表）

CREATE TABLE view_history (    
        id              INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,    
        user_id         VARCHAR(20) DEFAULT NULL COMMENT '用户ID',    
        university_id   INT DEFAULT NULL COMMENT '高校ID',    
        viewed_at       DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '浏览时间',    
        FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,    
        FOREIGN KEY (university_id) REFERENCES university(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,    
        INDEX idx_user_view (user_id, viewed_at)    
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='浏览记录表';

score（用户成绩表）

CREATE TABLE score (    
        id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,    
        user_id     VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '用户ID',    
        score       INT NOT NULL COMMENT '高考总分',    
        `rank`      INT DEFAULT NULL COMMENT '全省位次',    
        year        INT NOT NULL DEFAULT 2025 COMMENT '高考年份',    
        created_at  DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',    
        FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,    
        INDEX idx_user_year (user_id, year)    
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='用户成绩表';

admission_data（历年录取数据表）

CREATE TABLE admission_data (    
        id              INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,    
        university_id   INT NOT NULL COMMENT '高校ID',    
        major_id        INT DEFAULT NULL COMMENT '专业ID',    
        year            INT NOT NULL COMMENT '录取年份',    
        min_score       INT DEFAULT NULL COMMENT '最低录取分',    
        min_rank        INT DEFAULT NULL COMMENT '最低录取位次',    
        avg_score       INT DEFAULT NULL COMMENT '平均录取分',    
        enrollment_num  INT DEFAULT NULL COMMENT '录取人数',    
        batch           VARCHAR(20) DEFAULT NULL COMMENT '录取批次',    
        FOREIGN KEY (university_id) REFERENCES university(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,    
        FOREIGN KEY (major_id) REFERENCES major(id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,    
        INDEX idx_uni_year (university_id, year),    
        INDEX idx_score (min_score),    
        INDEX idx_rank (min_rank)    
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='历年录取数据表';

application（志愿填报表）

CREATE TABLE application (    
        id              INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,    
        user_id         VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '用户ID',    
        university_id   INT NOT NULL COMMENT '高校ID',    
        major_id        INT DEFAULT NULL COMMENT '专业ID',    
        priority        INT NOT NULL COMMENT '志愿顺序',    
        status          VARCHAR(20) DEFAULT 'draft' COMMENT '状态（draft/submitted）',    
        created_at      DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',    
        updated_at      DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '修改时间',    
        FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,    
        FOREIGN KEY (university_id) REFERENCES university(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,    
        FOREIGN KEY (major_id) REFERENCES major(id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,    
        INDEX idx_user (user_id),    
        INDEX idx_user_status (user_id, status)    
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='志愿填报表';

2.3.5 外键关系总览

| 子表 | 外键字段 | 父表 | 父表主键 | 删除动作 | 更新动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| university | admin_id | admin | admin_id | SET NULL | CASCADE |
| major | university_id | university | id | CASCADE | CASCADE |
| major | admin_id | admin | admin_id | SET NULL | CASCADE |
| skill | publisher | admin | admin_id | SET NULL | CASCADE |
| message | user_id | users | user_id | CASCADE | CASCADE |
| view_history | user_id | users | user_id | CASCADE | CASCADE |
| view_history | university_id | university | id | CASCADE | CASCADE |
| score | user_id | users | user_id | CASCADE | CASCADE |
| admission_data | university_id | university | id | CASCADE | CASCADE |
| admission_data | major_id | major | id | SET NULL | CASCADE |
| application | user_id | users | user_id | CASCADE | CASCADE |
| application | university_id | university | id | CASCADE | CASCADE |
| application | major_id | major | id | SET NULL | CASCADE |

2.3.6 索引策略总览

| 表 | 索引名 | 字段 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| university | idx_ranking | ranking | 普通 | 列表排序 |
| university | idx_min_score | min_score | 普通 | 估分区间查询 |
| university | idx_province | province | 普通 | 省份筛选 |
| major | idx_name | name | 普通 | 专业名称搜索 |
| message | idx_user | user_id | 普通 | 按用户查询留言 |
| message | idx_created | created_at | 普通 | 按时间排序 |
| view_history | idx_user_view | (user_id, viewed_at) | 复合 | 用户浏览历史 |
| score | idx_user_year | (user_id, year) | 复合 | 查用户某年成绩 |
| admission_data | idx_uni_year | (university_id, year) | 复合 | 查某校历年数据 |
| admission_data | idx_score | min_score | 普通 | 估分区间查询 |
| admission_data | idx_rank | min_rank | 普通 | 位次匹配查询 |
| application | idx_user | user_id | 普通 | 按用户查询志愿 |
| application | idx_user_status | (user_id, status) | 复合 | 按用户+状态查询 |

2.3.7 视图与存储过程

视图：v_university_major — 高校-专业联合视图

CREATE OR REPLACE VIEW v_university_major AS    
    SELECT u.id AS uni_id, u.name AS uni_name, u.ranking,    
           u.description AS uni_description, u.min_score, u.province,    
           m.id AS major_id, m.name AS major_name, m.description AS major_description    
    FROM university u LEFT JOIN major m ON u.id = m.university_id;

存储过程：sp_search_university_by_score — 根据分数搜索推荐高校

DELIMITER //    
    CREATE PROCEDURE sp_search_university_by_score(IN p_score INT)    
    BEGIN    
        SELECT id, name, ranking, description, min_score, province    
        FROM university    
        WHERE min_score IS NOT NULL AND min_score BETWEEN p_score - 50 AND p_score + 20    
        ORDER BY min_score DESC, ranking ASC;    
    END //    
    DELIMITER ;

2.3.8 预置数据量

| 表 | 记录数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| admin | 1 | 管理员账号 admin / 123456 |
| users | 6 | 预置用户，密码均为 123456 |
| university | 112 | 覆盖 200–700 分区间（10个梯度） |
| major | 178 | 前 50 所高校均有详细专业介绍 |
| skill | 10 | 涵盖冲稳保策略、选校建议等 |
| message | 8 | 示例用户留言 |
| score | 6 | 每位预置用户 1 条成绩 |
| application | 17 | 3 位用户各有志愿草稿 |
| admission_data | 150 | 前 50 所高校近 3 年数据 |

预置用户：

| user_id | 密码 | 分数 | 志愿数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zhangsan | 123456 | 620 | 6 | 完整数据，适合演示 |
| gaokao2026 | 123456 | 585 | 6 | 稳妥方案 |
| wangfang | 123456 | 645 | 5 | 冲刺方案 |
| tang | 123456 | 530 | 0 | 可手动体验 |
| lihua | 123456 | 480 | 0 | 可手动体验 |
| zhaoyi | 123456 | 560 | 0 | 可手动体验 |

分数梯度分布（112所高校）：

| 分数段 | 高校数量 | 代表院校 |
| --- | --- | --- |
| 680+ | 5 | 清华、北大、国科大、北大医学部、清华深研院 |
| 660–680 | 5 | 浙大、交大、南大、复旦、中科大 |
| 640–660 | 8 | 北航、人大、北理、同济、哈工深等 |
| 615–640 | 13 | 厦大、华东师大、天大、川大、山大等 |
| 590–615 | 6 | 东北大学、中国农大、兰大、中国海大等 |
| 560–590 | 12 | 北邮、上财、西电、南航、郑大等 |
| 535–570 | 11 | 河大、东北农大、青海大学、石河子大学等 |
| 476–535 | 15 | 河南师大、郑州轻工大、洛阳理工等 |
| 427–460 | 8 | 黄河科技学院、郑州科技学院等 |
| 200–426 | 16 | 黄河水利职大、河南职院等 |

三、需求分析

3.1 功能需求

详见第二章 功能清单（8大模块，共约40项功能），按用户和管理员两个角色分别定义。

3.2 业务流程图

流程一：用户使用流程

流程二：管理员使用流程

流程三：志愿填报模拟核心流程

3.3 非功能需求

| 类别 | 需求项 | 指标/说明 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 页面响应时间 | 常规页面加载 < 2s |
|  | API 响应时间 | 简单查询 < 500ms，推荐查询 < 1s |
|  | 并发用户数 | 支持 50 人同时在线 |
|  | 数据库连接池 | pool_size=10, max_overflow=20 |
| 可用性 | UI 风格 | 毛玻璃（Glassmorphism）设计，支持深色模式 |
|  | 响应式布局 | 适配桌面端和移动端 |
|  | 空状态处理 | 列表无数据时显示友好提示 |
|  | 加载状态 | 数据加载中显示加载动画 |
|  | 错误处理 | API 调用失败时显示友好错误信息 |
| 安全性 | 身份认证 | JWT Token 认证（8小时有效期） |
|  | 权限控制 | 前后端双重权限校验（路由守卫 + API 依赖注入） |
|  | 防 SQL 注入 | 参数化查询 |
|  | CORS 配置 | 仅允许受信任的前端域名 |
| 可维护性 | 代码注释 | 核心代码包含完整文档字符串 |
|  | API 文档 | Swagger 自动生成（/docs） |
| 兼容性 | 浏览器 | Chrome / Firefox / Edge / Safari 最新版 |
|  | 屏幕尺寸 | 1024px 以上桌面端，768px 以上平板 |

3.4 不包含范围

- 真实的高考报名系统对接

- 基于机器学习的智能推荐算法

- 用户间社交互动功能（如问答社区）

- 移动端原生 App

- 实时聊天/客服功能

四、产品Backlog（待办事项清单）

飞书链接

产品 Backlog 建立在飞书多维表格中：

飞书链接： https://pcnh8u2jrg6e.feishu.cn/wiki/SCq0w2Za7io1XFkjau6cDwwenre?table=tblHid27cujjD6Wd&view=vewuOEfowt

三天冲刺计划（7月8日 - 7月10日）

Day 1（7月8日）：基础搭建

| 任务 | 负责人 |
| --- | --- |
| 立项会议、需求对齐、原型草图 | 全员 |
| 数据库建表（用户表、成绩表、院校表、专业表、志愿表） | 鲁瑜 |
| 后端框架搭建（FastAPI）、API定义 | 彭超 |
| 前端工程搭建（Next.js）、登录注册页开发 | 方禹程 |
| 登录注册接口联调、数据库种子数据导入（112所院校+178个专业） | 王宇涵、张雨彤 |
| 里程碑： 完成登录注册全流程 + 数据库基础数据可用 |  |

Day 2（7月9日）：核心功能开发

| 任务 | 负责人 |
| --- | --- |
| 成绩录入页面+后端接口 | 鲁瑜 |
| 院校专业库页面（列表+搜索+详情弹窗） | 方禹程 |
| 智能推荐引擎开发（基于成绩匹配"冲稳保"） | 彭超 |
| 推荐结果展示页面（前端渲染推荐列表+排序筛选） | 王宇涵、张雨彤 |
| 里程碑： 成绩录入 → 推荐结果展示全链路 |  |

Day 3（7月10日）：收尾完善

| 任务 | 负责人 |
| --- | --- |
| 志愿填报模拟页面（添加/删除/排序/提交） | 王宇涵、张雨彤 |
| 风险预警功能（冲稳保比例/重复/倒挂） | 彭超 |
| 整体联调、Bug修复、边界情况处理 | 全员 |
| UI美化、数据补充、答辩PPT初稿素材收集 | 全员 |
| 里程碑： 系统可完整演示 |  |

五、系统设计与编码实现

5.1 开发技术与环境

| 类别 | 选型 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 开发语言（后端） | Python | 3.12 |
| 开发语言（前端） | TypeScript | — |
| 数据库 | MySQL | 8.0 |
| 后端框架 | FastAPI | — |
| ORM | SQLAlchemy（异步） | — |
| 前端框架 | Next.js (App Router) | 15 |
| UI 库 | React | 19 |
| 样式方案 | Tailwind CSS | 4 |
| 状态管理 | Zustand | 5 |
| 图标库 | Lucide React | 0.400 |
| 认证方案 | JWT (python-jose, HS256) | — |
| 包管理（后端） | uv / pip | — |
| 包管理（前端） | npm | 8+ |
| 开发工具/IDE | VS Code / WebStorm | — |
| 版本控制 | Git（Gitee） | — |

仓库地址： https://gitee.com/peng-chao2005/gaokao-helper

5.2 系统架构说明

本系统采用前后端分离的三层架构：

架构特点：

1. 前端层：基于 Next.js 15 App Router 构建，使用 Tailwind CSS 4 的毛玻璃设计风格，通过 rewrites 代理将 /api/* 请求转发到后端，使用 Zustand 管理客户端全局状态（认证信息）。

2. 后端层：基于 FastAPI 构建 RESTful API，使用 SQLAlchemy 异步引擎操作数据库，通过 JWT 进行无状态身份认证，路由按业务模块划分。

3. 数据库层：MySQL 8.0 关系型数据库，InnoDB 存储引擎支持事务和外键，utf8mb4 字符集支持完整 Unicode。

5.3 API 设计风格

- 遵循 RESTful 设计原则

- 基础路径：/api

- 请求格式：application/json

- 认证方式：Authorization: Bearer <token>

- 成功响应：直接返回 JSON 对象或数组

- 错误响应：{"detail": "错误描述信息"}

- 状态码：200（成功）、400（参数错误）、401（未认证）、403（权限不足）、404（资源不存在）

5.4 功能分工

| 成员 | 角色 | 负责模块 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王宇涵 | 项目经理 | 统筹协调、前后端联调 | 项目进度管理、推荐展示页面、志愿填报页面、整体联调测试 |
| 张雨彤 | 产品经理 | 需求文档、UI设计 | 需求精简、原型设计、功能优先级排序、文档同步更新 |
| 彭超 | 后端开发 | 全部后端API | 数据库操作、认证模块、智能推荐引擎、风险预警算法、Bug修复 |
| 方禹程 | 前端开发 | 全部前端页面 | 页面搭建、交互实现、API联调、UI美化 |
| 鲁瑜 | 数据库设计 | 数据库设计与数据初始化 | 表结构设计、索引优化、种子数据导入（112所高校+178个专业）、存储过程编写 |

Git提交记录

六、团队例会记录

会议一：立项会议

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议时间 | 2026年7月8日 14:20-15:10 |
| 会议地点 | 软件楼229 / 微信 |
| 参会人员 | 王宇涵、张雨彤、彭超、方禹程、鲁瑜 |
| 会议主题 | 三天内开发高考志愿辅助填报系统MVP |

会议决议：

1. 确定技术栈：FastAPI + Next.js + MySQL

2. 核心功能聚焦6项：登录注册、成绩录入、院校专业库、智能推荐、志愿填报、风险预警

3. 三天冲刺计划（7月8日-10日）

4. 分工确认：王宇涵(PM)、张雨彤(产品)、彭超(后端)、方禹程(前端)、鲁瑜(数据库)

会议二：Bug评审与修复排期会议

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议时间 | 2026年7月9日 19:30-20:30 |
| 会议地点 | 软件楼229 / 腾讯会议 |
| 主持人 | 王宇涵（项目经理） |
| 记录人 | 张雨彤（产品经理） |
| 参会人员 | 王宇涵、张雨彤、彭超、方禹程、鲁瑜 |
| 审计范围 | 后端API（7个路由模块）、前端页面（核心页面）、数据库（建表/SQL/存储过程） |
| 审计方法 | 静态代码分析、文档交叉比对、安全扫描（OWASP Top 10）、逻辑推演 |
| Bug总数 | 共发现30条Bug（P1安全漏洞4条 + P2功能缺陷9条 + P3边界规范14条 + P4需求不一致3条） |

关键决议：

1. P1级安全漏洞（4条）必须在7月10日 08:00前修复

2. P2级功能缺陷（9条）必须在7月10日 14:00前修复

3. P3级问题（14条）在7月10日 18:00前修复

4. 所有修复代码必须经过至少一名成员 Code Review 后方可合并

详细Bug清单见第七章。

七、Bug台账与优化会议

7.1 Bug评审会议纪要

飞书连接：https://dcniurffnik6.feishu.cn/wiki/AWUGwy1xVigh08ka9QkcrZFnnic?from=auth_notice&hash=3d2acddf74cb70eb01cff4da0e788a1a&disposable_login_token=eyJ1c2VyX2lkIjoiNzUwMDU0MDM1NDMxMjE1OTIzNCIsImRldmljZV9sb2dpbl9pZCI6Ijc2NjA0NTUzNzMwMjY5MDUzMTAiLCJ0aW1lc3RhbXAiOjE3ODM2ODc1MTYsInVuaXQiOiJldV9uYyIsInB3ZF9sZXNzX2xvZ2luX2F1dGgiOiIxIiwidmVyc2lvbiI6InYzIiwidGVuYW50X2JyYW5kIjoiZmVpc2h1IiwicGtnX2JyYW5kIjoi6aOe5LmmIiwiY2xpZW50X3NjaGVtYSI6IngtZmVpc2h1In0%3D.b0afe260d1281ae0e109ab72f9ad6a87f0d3075e3910867f7f5ea59efd77e547

会议时间： 2026年7月9日 19:30-20:30

经代码静态审计及需求文档交叉比对，共发现 30条Bug/缺陷，按严重程度（P1→P4）分类如下：

7.2 P1级Bug — 严重安全漏洞（必须立即修复）

| 编号 | Bug标题 | 模块 | 负责人 | 修复时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 认证-20260709-001 | 用户密码明文存储，存在严重安全隐患 | 认证模块 | 彭超 | 7月10日 |
| 认证-20260709-002 | JWT密钥硬编码在配置文件中 | 配置模块 | 彭超 | 7月10日 |
| 高校信息-20260709-003 | SQL注入风险：动态拼接SQL未使用参数化查询 | 高校信息模块 | 彭超 | 7月10日 |
| 认证-20260709-004 | 管理员密码同样明文存储 | 认证模块 | 彭超 | 7月10日 |

【评审意见】 以上4条安全漏洞属于系统级风险，必须在答辩前完全修复。建议引入 passlib+bcrypt 进行密码哈希，密钥改为环境变量读取，SQL查询改用参数化方式。

7.3 P2级Bug — 功能缺陷与性能问题（当前迭代修复）

| 编号 | Bug标题 | 模块 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 志愿填报-20260709-005 | 志愿添加时未校验高校是否存在 | 志愿填报模块 | 彭超 |
| 志愿填报-20260709-006 | 修改志愿时未校验目标高校/专业存在性 | 志愿填报模块 | 彭超 |
| 高校信息-20260709-007 | 删除高校未级联删除关联的录取数据 | 高校信息模块 | 鲁瑜 |
| 志愿填报-20260709-008 | 风险预警仅检查draft状态志愿 | 风险预警模块 | 彭超 |
| 高校信息-20260709-009 | 估分推荐存储过程查询范围过窄 | 高校信息模块 | 鲁瑜 |
| 志愿填报-20260709-014 | 批量重排志愿时N+1查询问题 | 志愿填报模块 | 彭超 |
| 高校信息-20260709-015 | 高校列表查询缺少分页机制 | 高校信息模块 | 彭超 |
| 前端API-20260709-016 | 前端API请求缺少403错误拦截 | 前端API模块 | 方禹程 |
| 前端路由-20260709-017 | 前端路由缺少权限守卫 | 前端路由 | 方禹程 |

7.4 P3级Bug — 边界情况与代码规范（排期修复）

| 编号 | Bug标题 | 模块 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成绩录入-20260709-010 | 成绩录入接口year字段默认值为固定2025 | 成绩录入模块 | 彭超 |
| 高校信息-20260709-011 | 更新高校信息时缺少updated_at自动更新 | 高校信息模块 | 彭超 |
| 高校信息-20260709-012 | 删除高校时未提示将级联删除关联专业 | 高校信息模块 | 方禹程 |
| 留言板-20260709-013 | 留言板接口未限制留言内容长度 | 留言板模块 | 彭超 |
| 前端页面-20260709-018 | select页面已登录用户点击按钮逻辑有误 | 前端认证页面 | 方禹程 |
| 配置-20260709-019 | 数据库连接信息硬编码 | 配置模块 | 彭超 |
| 应用入口-20260709-020 | CORS配置允许所有方法过于宽松 | 应用入口 | 彭超 |
| 数据模型-20260709-021 | ViewHistory表未在需求文档中定义 | 数据模型 | 彭超 |
| 志愿填报-20260709-025 | 添加志愿时priority可为负数或0 | 志愿填报模块 | 彭超 |
| 高校信息-20260709-026 | 分数输入未做上限校验 | 高校信息模块 | 彭超 |
| 留言板-20260709-027 | 删除留言时未校验留言是否存在 | 留言板模块 | 彭超 |
| 专业信息-20260709-028 | 专业更新接口不支持部分更新 | 专业信息模块 | 彭超 |
| 风险预警-20260709-029 | 风险预警分数倒挂检测逻辑缺陷 | 风险预警模块 | 彭超 |
| 前端配置-20260709-030 | next.config.ts代理配置未确认 | 前端配置 | 方禹程 |

7.5 P4级Bug — 需求不一致（文档同步）

| 编号 | Bug标题 | 模块 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库-20260709-022 | 用户ID类型nchar(10)与VARCHAR(20)不一致 | 数据库 | 鲁瑜 |
| API设计-20260709-023 | "估分大学"与/recommend命名不一致 | API设计 | 张雨彤 |
| 留言板-20260709-024 | 留言权限描述与功能列表不完全对应 | 留言板模块 | 张雨彤 |

7.6 修复任务分配

| 负责人 | Bug数量 | 主要任务 | 截止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 彭超 | 22条 | 密码哈希、JWT密钥、SQL注入修复、外键校验、参数校验、性能优化 | 7月10日 18:00 |
| 方禹程 | 4条 | 403错误处理、路由权限守卫、select页面逻辑修复 | 7月10日 18:00 |
| 鲁瑜 | 3条 | 级联删除配置、存储过程优化、字段类型确认 | 7月10日 12:00 |
| 张雨彤 | 2条 | 文档同步更新、命名统一、功能列表修订 | 7月11日 12:00 |
| 王宇涵 | — | 组织联调、验收修复结果、答辩准备 | 7月11日 18:00 |

7.7 重点Bug详细分析

Bug 4.1：用户密码明文存储（认证-20260709-001）

- 风险：数据库泄露则全部密码暴露，违反《密码法》

- 修复方案：引入 passlib[bcrypt] 库，注册时哈希存储，登录时哈希比对

- 预计工时：4小时

Bug 4.2：JWT密钥硬编码（认证-20260709-002）

- 风险：公开仓库中密钥可见，攻击者可伪造任意身份Token

- 修复方案：使用 os.environ.get("SECRET_KEY") 从环境变量读取

- 预计工时：2小时

Bug 4.3：SQL注入风险（高校信息-20260709-003）

- 风险：keyword参数通过字符串拼接嵌入SQL，可被注入攻击

- 修复方案：使用参数化查询传递所有动态参数

- 预计工时：2小时

Bug 4.4：志愿添加未校验高校存在性（志愿填报-20260709-005）

- 影响：可提交指向不存在高校的志愿，数据完整性受损

- 修复方案：插入前校验 university_id 和 major_id 是否存在

- 预计工时：2小时

Bug 4.5：批量重排N+1查询（志愿填报-20260709-014）

- 影响：10个志愿产生10次独立UPDATE，性能差

- 修复方案：使用 CASE WHEN 构建批量UPDATE语句

- 预计工时：2小时

7.8 修复排期计划

| 阶段 | 时间 | 任务内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：安全加固 | 7月9日 20:30-7月10日 08:00 | 修复全部P1安全漏洞 |
| 第二阶段：功能完善 | 7月10日 08:00-14:00 | 修复P1+P2功能缺陷 |
| 第三阶段：体验优化 | 7月10日 14:00-18:00 | 修复P2前端缺陷+P3边界情况 |
| 第四阶段：联调验收 | 7月10日 18:00-7月11日 18:00 | 全员联调、Bug回归、答辩准备 |

八、燃尽图与进度

8.1 项目进度总览

| 阶段 | 日期 | 目标 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day1 | 7月8日 | 基础搭建：登录注册 + 数据库可用 | ✅ 完成 |
| Day2 | 7月9日 | 核心功能：成绩录入 → 推荐全链路 | ✅ 完成 |
| Day3 | 7月10日 | 收尾完善：志愿填报 + 风险预警 + 联调 | ✅ 完成 |
| 答辩准备 | 7月11日 | PPT制作 + 演示脚本 + 模拟答辩 | ✅ 完成 |
| 答辩 | 7月12日 | 系统演示 + 答辩 | ✅ 完成 |

8.2 燃尽图

燃尽图 1（Day1-Day2：7月8日-7月9日）

日期： 2026.7.8 — 2026.7.9
初始工作量： 14 任务点
剩余工作量： 6 任务点
完成比例： 57.1%

燃尽图 2（Day2-Day3：7月9日-7月10日）

日期： 2026.7.9 — 2026.7.10
初始工作量： 6 任务点
剩余工作量： 1 任务点
完成比例： 92.9%

8.4 任务分解总表

| 序号 | 功能模块 | 任务需求 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础建设 | 数据库建表 | 鲁瑜 | ✅ 已完成 |
| 2 | 基础建设 | 后端框架搭建、API定义 | 彭超 | ✅ 已完成 |
| 3 | 基础建设 | 前端工程搭建 | 方禹程 | ✅ 已完成 |
| 4 | 基础建设 | 种子数据导入（112所院校+178个专业） | 鲁瑜、王宇涵、张雨彤 | ✅ 已完成 |
| 5 | 用户认证 | 登录注册页开发 | 方禹程 | ✅ 已完成 |
| 6 | 用户认证 | 登录注册接口联调 | 全员 | ✅ 已完成 |
| 7 | 成绩录入 | 成绩录入页面+后端接口 | 鲁瑜 | ✅ 已完成 |
| 8 | 院校专业库 | 院校专业库页面（列表+搜索+详情） | 方禹程 | ✅ 已完成 |
| 9 | 智能推荐 | 智能推荐引擎开发 | 彭超 | ✅ 已完成 |
| 10 | 智能推荐 | 推荐结果展示页面 | 王宇涵、张雨彤 | ✅ 已完成 |
| 11 | 志愿填报 | 志愿填报模拟页面 | 王宇涵、张雨彤 | ✅ 已完成 |
| 12 | 风险预警 | 风险预警功能 | 彭超 | ✅ 已完成 |
| 13 | 整体联调 | 整体联调、Bug修复 | 全员 | ✅ 已完成 |
| 14 | UI美化 | UI美化、数据补充 | 全员 | ✅ 已完成 |

8.5 进度总结

项目整体按计划推进，所有核心功能均在三天冲刺期内完成：

- Day1（7月8日）：完成立项会议、需求对齐、数据库建表、后端框架搭建、前端工程搭建、登录注册全流程。里程碑达成。

- Day2（7月9日）：完成成绩录入页面和接口、院校专业库页面、智能推荐引擎和推荐展示页面。举行Bug评审会议（19:30-20:30），发现30条Bug并分配修复任务。里程碑达成。

- Day3（7月10日）：完成志愿填报页面、风险预警功能、安全漏洞修复（P1）、功能缺陷修复（P2）、整体联调和Bug修复。里程碑达成。

- 7月11日：答辩PPT制作、演示脚本编写、模拟答辩演练。

风险管理：

- Bug修复时间紧张 → 措施：彭超优先处理P1安全漏洞，王宇涵协助测试

- 数据库级联删除影响现有数据 → 措施：鲁瑜修复前备份数据库

- 前端路由守卫改动影响现有页面 → 措施：方禹程修改后全页面流程测试

九、实训总结与AI使用情况分析

学生1：王宇涵（项目经理）

学习总结

作为项目经理，这次实训让我对敏捷开发有了切身体会。

以前上课听敏捷、Scrum，总觉得是概念，这次自己组织了一遍才明白。立项那天的第一件事就是排优先级，我把功能按 P0、P1、P2 分档，保证三天内能交付一个可以完整演示的版本。每天的站会我主持，让每个人说昨天做了什么、今天做什么、有什么卡点，控制在十分钟以内。第一天发现登录联调卡住了，就是站会上及时暴露出来的，当晚加班解决，没有拖到第二天。七号晚上我组织了代码评审会，五个人一起过代码，发现了三十个 Bug，按 P1 到 P4 分级排期修复。这些流程以前觉得走过场，真正做项目才知道每步都有它的意义。

沟通方面我学到的是，越早暴露问题成本越低。前后端是两个人开发的，我要求后端先把 API 接口定义输出一份文档，前端按这个文档开发，接口有变动必须在群里通知并同步更新文档。即便如此联调时还是出过几次字段不匹配的问题，后来我规定改接口先改文档再发通知，才算理顺。另一个收获是依赖管理，前端等后端接口，后端等数据库表结构，任何一个环节卡住都会传导。我第一天结束前就组织了一次小范围联调，先跑通登录注册这条线，解除了最关键的依赖关系，后面核心功能的联调就顺利多了。

团队协作上我的体会是，项目经理最重要的不是盯着别人干活，而是帮大家扫清障碍。我主动承担了推荐页面的前端开发，因为前端同学手上有六个页面要写，我帮他分担一个，他就能早点去联调。后端同学 Bug 修复任务最重，我不催进度，而是帮他按优先级排好顺序，他按节奏修就行。三天时间能做完，不是哪一个人特别厉害，是大家各自负责的领域配合得好。

我们这次项目遇到的困难也不少。最大的挑战是时间短，系统涉及前后端多个模块，任何一个环节延误都会挤占后面联调的时间。我的应对方法是每天设定一个明确的小里程碑，第一天必须跑通登录注册，第二天必须打通成绩到推荐的链路，按节点验收，不过关就加班解决，确保不欠技术债。

总的来说，这次实训让我把课本上学的东西真正落地了一遍，收获很大。

AI使用情况分析

| 使用的AI工具 | Codex（GPT-5 编码代理）、ChatGPT |
| --- | --- |
| 使用频率 | ☑ 频繁使用 □ 偶尔使用 □ 基本不用 □ 完全未使用 |
| AI辅助的具体环节 | （请勾选，可多选）☑ 需求分析 ☑ 数据库设计 ☑ 代码编写 ☑ 代码调试 ☑ 文档撰写 ☑ 测试用例 ☑ Bug修复 □ ER图/流程图绘制 □ 燃尽图生成 □ 其他：____ |
| AI辅助的具体内容 | 项目启动阶段： AI帮助完成了技术选型分析，帮助生成了三天的冲刺计划，按天拆分里程碑和负责人，这份计划直接作为我们团队的项目时间表使用。 架构设计阶段： AI帮助设计了完整的项目目录结构，从前端的路由分组到后端的模块划分，涵盖十个数据库表、七个后端路由模块和十四个前端页面。AI生成的目录结构为我们后续分工提供了清晰的参照。 代码编写阶段： 我使用AI辅助调用推荐API、按冲刺稳妥保底三档分组展示的完整逻辑。AI还帮助生成了项目README文档和API接口文档，这些文档直接用于前后端联调和答辩展示。 代码评审阶段： AI对后端七个路由模块进行了静态代码审计，发现了密码明文存储、JWT密钥硬编码、SQL注入风险等四个P1级安全漏洞，以及多个功能缺陷和边界规范问题，共计三十条Bug。这些发现直接作为我们Bug评审会的议程内容，并按AI建议的P1-P4分级排期修复。 |
| AI输出质量评价 | ☑ 优秀 □ 良好 □ 一般 □ 较差 |
| 是否对AI输出进行修改 | ☑ 是（修改比例约_40_%） □ 否（直接使用） |
| 使用AI的经验与技巧 | 1. 上下文越完整，输出越精准。 向AI描述需求时，我会把项目的技术栈、已有的模块结构、团队分工等背景信息一并提供，这样AI生成的方案更贴近实际，减少了反复修改的成本。 2. 分步提问比一次性提问效果好。 在代码评审时，我先让AI扫描全部代码发现问题，再针对每个问题让AI给出修复方案，最后让AI整理成排期计划。三步下来得到的产出比一次性问"帮我做完代码评审"要具体得多。 3. AI适合生成框架和模板，不适合处理细节逻辑。 比如让AI生成API文档的结构和接口列表非常高效，但具体的字段类型和返回值需要人工核对。代码方面，AI能写出大体的业务逻辑，但边界情况的处理往往需要自己补全。 4. 把AI当作校对的第二双眼睛。 项目后期我经常把写好的代码或文档贴给AI，让它"帮我看一下有没有问题"，这个用法虽然简单但很实用，AI经常能发现我忽略的边界情况或文档不一致。 |
| AI工具的局限性 | 我们项目的推荐引擎用了一个存储过程，这个存储过程的逻辑是团队自己定的，AI无法理解具体的"冲稳保"业务规则，生成的SQL需要完全按我们自己的逻辑来写，AI只能帮我检查语法和给出优化建议。 |
| 对AI辅助开发的整体看法 | 这次实训让我切身体会到AI辅助开发的价值。在三天的高强度开发中，AI主要充当了两个角色：一是"加速器"，帮我快速生成文档、代码模板和方案设计，把更多时间留给核心业务逻辑的思考和联调测试；二是"质检员"，帮我做代码审计和边界情况检查，发现了人工容易忽略的问题。 但我认为AI无法替代开发者的核心能力。AI生成的代码需要人工理解后才能正确使用，AI建议的技术方案需要结合项目实际情况来判断是否可行，AI发现的Bug需要开发者确认后才能真正修复。工具始终是工具，真正决定项目质量的是团队的技术判断力和协作能力。 未来在更大规模的项目中，我会更有意识地利用AI辅助重复性工作，把精力集中在架构决策、代码审查和团队协作这些AI不太擅长的领域。 |

学生2：张雨彤（产品经理）

学习总结（字数建议300-500字）

- 通过本次实训，掌握了哪些敏捷开发相关的知识和技能？、

本次实训我们团队采用敏捷开发模式，在三天内完成了一个可演示的项目 MVP 产品。这期间我深刻理解了“做减法”的重要性——面对有限的时间，必须精准识别核心功能、果断砍掉非必要需求。通过制定 P0/P1/P2 三级优先级，我学会了在资源约束下做出合理取舍，确保团队将精力集中在答辩演示必需的功能上。此外，每日站会、任务看板、燃尽图跟踪等敏捷实践，让我体会到“快速迭代、持续交付”不仅是一句口号，更是需要严格执行的工作方法。

- 通过本次实训，理解了哪些沟通方面可能发生的问题，如何建立有效机制合理规避？

在沟通方面，最大的挑战是多角色协作中容易出现信息偏差——产品经理描述的需求与开发理解的可能不一致，数据库设计与后端接口也可能脱节。我们通过建立以下机制有效规避了这些问题：每天两次站会同步进度、飞书文档实时更新任务状态、需求变更先在文档中记录再通知全员。我发现，任何沟通问题归根结底都需要一个统一的、可追溯的信息源来对齐大家的认知。作为产品经理，维护好需求文档和 Bug 台账，就是为团队提供这个“唯一真相来源”。

- 在团队协作方面有哪些收获和体会？

在项目开发过程中，我最大的体会就是产品经理是连接用户需求与开发实现的桥梁。需求不是写出来就结束了，还需要持续跟进开发过程，及时澄清疑问，发现团队内其他成员的偏差时纠正。团队协作中，信任是基础，但文档和流程是保障。最让我有成就感的是 Bug 台账管理——我通过代码审计和文档交叉比对登记了 30 条 Bug，并推动团队在三天内完成了全部修复，这让我体会到质量把关的价值。

- 项目中遇到了哪些困难，是如何解决的？

最大的困难是在代码审计时发现的 4 条 P1 级安全漏洞——密码明文存储、JWT 密钥硬编码、SQL 注入风险。发现问题后，我立即登记到台账，组织 Bug 评审会，将所有问题按优先级分配给对应负责人，并设定了明确的修复时限。通过建立“发现→登记→评审→分配→修复→验收”的闭环流程，最终所有问题都得到妥善解决。

5. 对本次实训有什么建议或意见？

本次实训时间紧、任务重，但团队协作高效，最终还是圆满完成了项目。感觉后续实训可以适当增加前期需求分析的时间，避免后期频繁调整。此外，AI 工具的使用大幅提升了效率，建议在今后的课程中更系统地研究应用 AI 辅助开发的方法。

AI使用情况分析

| 使用的AI工具 | Deepseek，豆包 |
| --- | --- |
| 使用频率 | ☑ 频繁使用 □ 偶尔使用 □ 基本不用 □ 完全未使用 |
| AI辅助的具体环节 | （请勾选，可多选）☑ 需求分析 ☑ 数据库设计 □ 代码编写 □ 代码调试 ☑ 文档撰写 ☑ 测试用例 ☑ Bug修复 □ ER图/流程图绘制 □ 燃尽图生成 □ 其他：____ |
| AI辅助的具体内容 | - 需求分析阶段 辅助梳理核心功能模块，生成8大功能模块的框架结构 辅助设计风险预警的五维检测体系（数量/比例/重复/倒挂/成绩） 辅助设计权限矩阵，明确普通用户和管理员的权限边界 辅助生成10篇填报技巧文章的标题和内容概要 - 功能设计阶段 辅助细化估分推荐算法的规则（冲刺/稳妥/保底的三档划分标准） 辅助设计志愿状态流转逻辑（draft → submitted 的完整生命周期） 辅助整理数据库表结构清单（10张表的字段、类型、主外键关系） （3）Bug审计阶段 辅助对代码进行安全审计，识别出4条P1级安全漏洞（密码明文存储、JWT密钥硬编码、SQL注入风险、管理员密码明文） 辅助识别性能问题（N+1查询、缺少分页等） 辅助分析SQL注入风险的真实危害，提供准确的修复建议 辅助生成Bug台账表格模板（10列字段设计） （4）文档编写阶段 辅助生成需求分析说明书的功能性需求章节框架 辅助生成代码评审会议纪要的框架 |
| AI输出质量评价 | □ 优秀 ☑ 良好 □ 一般 □ 较差 |
| 是否对AI输出进行修改 | ☑ 是（修改比例约___%） □ 否（直接使用） |
| 使用AI的经验与技巧 | ①先给足上下文，再提问②复杂问题拆解为多个小问题③AI生成的东西一定要人工审核④保持对话连续性，拉长对话容易失真⑤不详细请及时追问，否则后面发现问题很难改 |
| AI工具的局限性 | 场景; 具体问题; 说明. 业务决策类; AI无法判断哪些功能是P0、哪些是P2; 优先级排序需要结合答辩演示的实际需求，AI不了解项目的具体目标和听众背景，只能提供一般性建议，最终决策必须由产品经理人工完成. 准确性验证; AI生成的分数数据与实际不符; 在生成种子数据时，AI生成的高校最低录取分数存在偏差（如某211高校分数明显偏离实际），需要人工逐条核对修正. 上下文判断; AI对SQL注入的评估不够准确; 某些情况下AI对SQL注入风险的评估过于严格或描述不够准确，需要人工确认后修正Bug描述. 时代偏差; AI可能使用过时的依赖版本; 在生成代码示例时，AI可能推荐已弃用的库或语法，需要人工确认后调整. 过度设计; AI会添加项目不需要的复杂功能; AI有时会建议增加“用户行为分析”“智能推荐优化”等非MVP功能，需要人工砍掉. |
| 对AI辅助开发的整体看法 | AI很高效，善用ai可以让产品经理砍去重复性工作的时间而做更有价值的事情，但AI无法代替人的判断，最好的方式是人机协作。 |

学生3：彭超（后端开发）

学习总结

本次实训是对我之前端到后端知识体系的一次全面检验和提升：

通过实训，我掌握了在Scrum框架下进行后端开发的工作方式。三天的Sprint周期让我学会了如何在有限时间内合理分配编码任务：Day1搭建FastAPI框架和数据库模型，Day2开发核心业务接口（推荐引擎、成绩录入），Day3实现志愿填报和风险预警功能。我体会到"完成比完美更重要"——先交付可运行的功能，再通过后续迭代优化代码质量。燃尽图跟踪让我能直观地看到进度偏差并及时调整。

后端开发的核心挑战是接口定义的沟通。初期我直接编写代码而没有先输出API文档，导致前端联调时发现多个接口字段与前端需求不匹配。后来我改为"先写API文档再编码"的工作流程，使用FastAPI自动生成的Swagger文档作为前后端对接的"契约"，前端同学可以随时查看接口定义和示例数据，显著减少了联调摩擦。

这次实训让我深刻理解了"团队中的后端开发者"的定位——后端不只是写API，还要考虑前端的使用体验。在设计响应数据结构时，我需要站在前端的角度思考：这个字段前端是否需要？这个数据格式是否便于前端渲染？当方禹程提出需要高校名称和专业的联合数据时，我调整了接口设计，在志愿列表接口中通过LEFT JOIN一次性返回关联数据，避免了前端的多次请求。

技术上的最大困难是风险预警算法的分数倒挂检测逻辑。最初我的实现只是简单比较相邻志愿的分数，但Bug评审中发现这种检测无法覆盖跨志愿的倒挂情况（如第1志愿分数低于第3志愿）。我重新设计了算法：先按优先级排序获取所有志愿，再用两层循环逐一比对每对志愿的分数关系，最终正确实现了完整的倒挂检测。

建议实训中增加Code Review环节，让每位同学的代码都能被其他人审查，既能发现潜在问题，又能互相学习编码风格和技巧。

AI使用情况分析

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 使用的AI工具 | Claude |
| 使用频率 | ☑ 频繁使用 |
| AI辅助的具体环节 | ☑ 数据库设计 ☑ 代码编写 ☑ 代码调试 ☑ Bug修复 |
| AI辅助的具体内容 | AI帮助设计了数据库表结构（包括索引策略），生成了FastAPI路由的基础代码框架，辅助调试了JWT认证中的Token解析Bug，帮助优化了风险预警算法中的分数倒挂检测逻辑。 |
| AI输出质量评价 | ☑ 良好 |
| 是否对AI输出进行修改 | ☑ 是（修改比例约40%） |
| 使用AI的经验与技巧 | 先自己理清业务逻辑再问AI，能获得更精准的代码生成。 |
| AI工具的局限性 | AI生成的专业介绍数据存在"幻觉"，部分内容与实际情况不符，需要人工核对。复杂的业务逻辑（如风险预警的组合判定）AI难以一次性生成正确代码。 |
| 对AI辅助开发的整体看法 | AI能大幅提升编码效率，尤其适合生成ORM模型、路由框架等样板代码。但核心业务逻辑仍需开发者自己设计和实现。 |

学生4：方禹程（前端开发）

学习总结

通过本次"团队激励与沟通实训"课程，我在为期三天的冲刺开发中担任前端开发角色，负责高考志愿辅助填报系统的前端全部工作。这次实训让我深刻体会到了敏捷开发模式在实际项目中的应用价值，也让我对团队协作、技术选型和AI辅助开发有了全新的认识。

在敏捷开发方面，我掌握了Scrum框架下的短周期迭代开发方法。项目从7月8日立项到7月12日答辩，仅用了3天完成核心功能开发，1天进行联调与答辩准备。每日站会（Daily Stand-up）让我学会了如何高效地同步进度、暴露阻塞问题。作为前端开发，我需要与后端彭超同学保持高频沟通，确保API接口定义与前端调用逻辑一致。我们采用"接口先行"的策略，后端先定义好Swagger文档，前端再根据文档进行Mock数据开发，这种前后端并行开发的模式大大提升了效率。
    在沟通协作方面，我深刻理解了信息同步的重要性。项目初期，由于产品经理张雨彤的原型图与我的页面实现存在偏差，导致首页布局需要返工。后来在项目经理王宇涵的协调下，我们建立了"原型评审→开发→验收"的三段式流程，每完成一个页面就邀请PM进行验收，避免了大量返工。此外，与数据库设计鲁瑜同学的协作也让我认识到，前端展示的数据结构必须与数据库表设计对齐，否则会导致联调时出现字段不匹配的问题。

在技术层面，本次实训让我深入掌握了Next.js 15（App Router）的最新特性。相比传统的Pages Router，App Router的Server Components机制让我能够更好地处理数据获取逻辑，减少了客户端JavaScript的体积。React 19的useActionState和useOptimistic等新Hook也在表单提交和乐观更新场景中发挥了重要作用。Tailwind CSS 4的JIT编译器让样式开发更加高效，我封装了GlassCard（毛玻璃卡片）、Badge（状态标签）等通用组件，统一了全站的视觉风格。Zustand作为状态管理方案，相比Redux更加轻量，特别适合本项目的JWT认证状态管理。
  项目中遇到的最大困难是志愿填报页面的拖拽排序功能。最初我尝试使用原生HTML5 Drag and Drop API，但在Next.js的SSR环境下遇到了hydration不匹配的问题。经过查阅文档和多次尝试，我最终采用了@dnd-kit库，它提供了更完善的React集成和可访问性支持。另一个挑战是风险预警页面的数据可视化，我使用CSS Grid和条件渲染实现了五维风险检测的直观展示，并通过颜色编码（红/黄/绿）让用户一目了然地识别风险等级。
  对本次实训的建议：一是希望能增加前端性能优化的专项指导，例如Next.js的Image组件优化、代码分割策略等；二是建议在项目初期增加一次技术选型评审会，确保团队成员对技术栈的熟悉程度能够支撑项目进度。

AI使用情况分析

| 使用的AI工具 | Kimi（月之暗面）、GitHub Copilot、ChatGPT 4o |
| --- | --- |
| 使用频率 | ☑ 频繁使用 □ 偶尔使用 □ 基本不用 □ 完全未使用 |
| AI辅助的具体环节 | （请勾选，可多选）☑ 需求分析 □ 数据库设计 ☑ 代码编写 ☑ 代码调试 ☑ 文档撰写 □ 测试用例 ☑ Bug修复 □ ER图/流程图绘制 □ 燃尽图生成 ☑ 其他：ui设计参考 |
| AI辅助的具体内容 | 1. Kimi帮助生成Next.js 15项目脚手架结构和目录规划； 2. GitHub Copilot辅助编写Tailwind CSS样式代码和React组件模板； 3. ChatGPT帮助调试拖拽排序功能的hydration错误，提供@dnd-kit替代方案； 4. Kimi协助撰写前端路由守卫中间件的实现逻辑； 5. AI辅助生成风险预警页面的五维检测UI布局方案； 6. Kimi帮助优化Zustand状态管理store的TypeScript类型定义。 |
| AI输出质量评价 | □ 优秀 ☑ 良好 □ 一般 □ 较差 |
| 是否对AI输出进行修改 | ☑ 是（修改比例约40%） □ 否（直接使用） |
| 使用AI的经验与技巧 | 1. 在代码生成时提供足够的上下文（项目技术栈、已有代码结构），AI输出更精准； 2. 对于复杂逻辑（如拖拽排序），先让AI提供思路框架，再手动实现细节； 3. 使用AI生成代码后务必进行Code Review，特别是TypeScript类型检查和边界条件； 4. 将AI作为"结对编程伙伴"而非"代码生成器"，保持对代码的理解和掌控； 5. 利用AI快速生成多种实现方案进行对比，选择最适合项目需求的方案。 |
| AI工具的局限性 | 1. Next.js 15 App Router较新，AI对Server Components和Client Components的区分建议有时不准确，需要手动验证； 2. 对于Tailwind CSS v4的新语法（如@theme指令），AI训练数据可能滞后，生成的代码需要调整； 3. AI在处理中文排版和响应式布局的细节上（如字体回退、行高适配）建议不够精细； 4. 复杂的状态管理逻辑（如跨组件的乐观更新）AI生成的方案往往过于简单，需要结合实际业务调整。 |
| 对AI辅助开发的整体看法 | AI工具在本次实训中显著提升了我的开发效率，尤其是在代码模板生成、Bug排查思路提供和文档撰写方面。但我认为AI辅助开发的核心价值不在于"替代人工编写"，而在于"加速知识获取"和"降低试错成本"。例如，我在实现路由守卫时，AI帮我快速梳理了Next.js中间件（middleware.ts）和客户端守卫两种方案的优劣，让我能在5分钟内做出技术决策，而不是花1小时查阅文档。 未来，我计划将AI更深入地整合到开发工作流中：一是使用AI进行代码审查前的自检，提前发现潜在问题；二是利用AI生成单元测试用例，提升代码质量；三是探索AI辅助的UI/UX设计，让前端开发不仅"写得好"，还能"设计得好"。同时，我也意识到过度依赖AI可能导致基础能力的退化，因此我会保持对核心原理的学习，确保在AI"失灵"时仍能独立解决问题。 |

学生5：鲁瑜（数据库设计）

通过本次九天敏捷冲刺实训，我系统掌握了敏捷开发中数据库设计在MVP快速迭代中的关键作用。作为数据库设计负责人，我独立完成了MySQL 8.0数据库的10张核心表结构设计，涵盖用户、高校、专业、成绩、志愿等模块，严格遵循第三范式消除冗余，并通过InnoDB引擎+utf8mb4字符集保障事务安全与中文兼容性。同时设计了1个存储过程（sp_search_university_by_score）和1个联表视图（v_university_major），为后端推荐算法和前端详情页提供高效数据支撑。

在沟通协作方面，我深刻体会到数据库设计必须前置并与前后端紧密对齐。初期因需求文档中用户ID类型（nchar(10)）与实际代码实现（VARCHAR(20)）不一致，导致联调时出现字段长度争议，后通过代码评审会议统一以代码实现为准，并建立了"建表SQL变更需同步更新需求文档"的机制。团队协作中，每日站会让我及时掌握后端彭超的API字段需求变化，快速调整admission_data等表结构。

项目中最突出的困难是种子数据导入：需在一天内完成112所高校、178个专业及150条历年录取数据的初始化。我通过编写批量INSERT脚本并借助AI辅助生成基础数据模板，最终超额完成目标。另一个挑战是Bug-007的级联删除修复，需在不影响现有测试数据的前提下为admission_data补加ON DELETE CASCADE，通过提前备份+逐表验证确保了数据完整性。

建议今后实训增加数据库设计评审环节，在Day1结束前由全员确认表结构后再进入开发，避免后期因外键约束或字段类型问题返工。总体而言，本次实训让我在高压环境下提升了数据库架构能力与团队协作意识。

AI使用情况分析

| 使用的AI工具 | Kimi、chatgpt、trae、cursor、豆包、deepseek |
| --- | --- |
| 使用频率 | ☑ 频繁使用 □ 偶尔使用 □ 基本不用 □ 完全未使用 |
| AI辅助的具体环节 | （请勾选，可多选） ☑ 需求分析 ☑ 数据库设计 ☑ 代码编写 □ 代码调试 ☑ 文档撰写 □ 测试用例 ☑ Bug修复 □ ER图/流程图绘制 □ 燃尽图生成 □ 其他：____ |
| AI辅助的具体内容 | 1. 使用ChatGPT生成初始建表SQL模板，并基于项目需求调整为10张业务表及外键约束； 2. 借助AI生成sp_search_university_by_score存储过程框架，后手动调整查询区间以修复Bug-009； 3. 利用AI辅助编写112所高校的seed.sql批量INSERT语句，大幅提升数据初始化效率； 4. 在Bug-007修复中，使用AI分析级联删除对现有数据的影响并生成备份方案。 |
| AI输出质量评价 | □ 优秀 ☑良好 □ 一般 □ 较差 |
| 是否对AI输出进行修改 | ☑是（修改比例约30_%） □ 否（直接使用） |
| 使用AI的经验与技巧 | AI擅长生成标准化DDL语句和批量数据模板，能显著缩短重复性工作时间；但在涉及业务逻辑（如冲稳保推荐算法的分数区间）时，需结合领域知识人工校准。建议将AI输出作为"初稿"，关键字段类型、外键策略、索引设计必须人工复核. |
| AI工具的局限性 | AI对MySQL 8.0特定特性（如utf8mb4字符集、InnoDB外键约束行为）的理解偶有偏差，曾生成过不兼容的语法；对高考志愿填报的业务场景缺乏上下文，生成的存储过程初始查询范围过窄（Bug-009根源），需人工扩展。 |
| 对AI辅助开发的整体看法 | AI是数据库开发的强力辅助，适合承担模板生成、数据初始化、代码审查等重复性工作，但核心架构决策（如表关系设计、外键策略、数据一致性保障）必须依赖人工判断。建议将AI用于"加速实现"而非"替代设计"，尤其在涉及数据安全和级联操作时需保持人工终审。 |

报告撰写： 你说的都队（第12组）
小组成员： 王宇涵 张雨彤 彭超 方禹程 鲁瑜
完成日期： 2026年7月12日