高考志愿辅助填报系统 — 项目评审会议文档

项目名称： 高考志愿辅助填报系统
团队名称： 你说的都队
文档版本： V2.0
评审日期： 2026年7月10日
答辩日期： 2026年7月12日

目录

1. 项目概述

2. 团队组织与分工

3. 项目冲刺计划回顾

4. 系统技术架构

5. 功能模块完成情况

6. 数据库设计与初始化

7. Bug 评审与修复报告

8. 安全审计报告

9. 风险预警与应对措施

10. 演示流程脚本

11. 答辩准备工作清单

12. 项目总结与展望

1. 项目概述

1.1 项目背景

高考是中国高等教育选拔人才的核心机制，每年有上千万考生参加。高考结束后，考生面临志愿填报这一关键环节。志愿填报涉及海量高校信息、专业信息、历年录取分数线等复杂数据，考生和家长往往因信息不对称、缺乏专业指导而面临选择困难，甚至出现高分低就、滑档、退档等遗憾。

为帮助考生科学地填报高考志愿，减少信息不对称带来的决策风险，本项目开发了一套"高考志愿辅助填报系统"，提供高校信息查询、专业信息浏览、估分推荐院校、志愿模拟填报、风险预警及填报技巧指导等功能。

1.2 项目定位

本系统定位为《数据库系统》与《团队激励与沟通》课程实训项目，是一个轻量级、易用的高考志愿辅助工具。系统基于 Web 架构，采用前后端分离模式，以 FastAPI + MySQL 构建后端服务，以 Next.js 构建前端界面，提供完整的用户交互体验。

1.3 核心业务价值

| 价值点 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据驱动 | 基于历年录取数据（分数、位次）提供精准推荐 |
| 智能分析 | 通过风险预警算法，自动识别志愿梯度问题 |
| 全流程覆盖 | 从成绩录入、估分推荐、志愿填报到风险检查，形成闭环 |
| 角色分离 | 考生自主填报，管理员维护基础数据，职责清晰 |

1.4 项目范围

包含范围：

| 模块 | 说明 |
| --- | --- |
| 用户认证管理 | 用户注册、用户登录、管理员登录、JWT 令牌认证 |
| 高校信息管理 | 高校列表查看（搜索筛选）、高校详情查看、历年录取数据展示 |
| 专业信息管理 | 专业列表查看、专业详情查看 |
| 估分推荐系统 | 基于分数的智能高校推荐（分冲刺/稳妥/保底三级） |
| 成绩录入 | 用户高考成绩和位次的录入与管理 |
| 志愿模拟填报 | 志愿添加、删除、排序、提交、撤销 |
| 风险预警 | 冲稳保比例分析、重复院校检查、分数倒挂检测 |
| 填报技巧 | 填报技巧文章的查看与管理 |
| 留言板 | 用户留言的发布和管理 |
| 后台管理 | 高校/专业/技巧/留言的 CRUD 管理 |

不包含范围：

- 真实的高考报名系统对接

- 基于机器学习的智能推荐算法

- 用户间社交互动功能（如问答社区）

- 移动端原生 App

- 实时聊天/客服功能

2. 团队组织与分工

2.1 团队成员及职责

| 姓名 | 角色 | 职责范围 |
| --- | --- | --- |
| 王宇涵 | 项目经理 | 统筹全局，把控时间节点，每日站会主持，整体联调、Bug验收、答辩准备 |
| 张雨彤 | 产品经理 | 需求精简，原型快速出图，功能优先级排序，文档同步更新，Bug台账维护 |
| 彭超 | 后端开发 | API接口开发（auth、application、risk等），JWT认证，业务逻辑实现，安全漏洞修复 |
| 方禹程 | 前端开发 | 页面搭建（登录注册、院校专业库、技巧、留言等），交互实现，联调对接 |
| 鲁瑜 | 数据库设计 | 表结构设计，建表SQL编写，数据初始化（112所院校+178个专业+150条录取数据），查询优化 |

2.2 权限矩阵

| 功能模块 | 普通用户 | 管理员 |
| --- | --- | --- |
| 注册/登录 | ✔ | ✔ |
| 浏览高校列表 | ✔ | ✔ |
| 查看高校详情 | ✔ | ✔ |
| 估分推荐大学 | ✔ | ✔ |
| 成绩录入 | ✔ | ✘ |
| 志愿填报 | ✔ | ✘ |
| 风险预警 | ✔ | ✘ |
| 填报技巧查看 | ✔ | ✔ |
| 留言发布/查看 | ✔ | ✔ |
| 高校管理（增删改） | ✘ | ✔ |
| 专业管理（增删改） | ✘ | ✔ |
| 技巧管理（发布/编辑/删除） | ✘ | ✔ |
| 留言管理（删除） | ✘ | ✔ |

3. 项目冲刺计划回顾

3.1 三天冲刺总览

| 天数 | 日期 | 里程碑 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 7月8日 | 登录注册全流程 + 数据库基础数据可用 | ✅ 已完成 |
| Day 2 | 7月9日 | 成绩录入 → 推荐结果展示全链路 | ✅ 已完成 |
| Day 3 | 7月10日 | 系统可完整演示，所有核心功能稳定运行 | ✅ 已完成 |

3.2 Day 1（7月8日）：基础搭建 — 完成情况

| 任务 | 负责人 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项会议、需求对齐、原型草图 | 全员 | ✅ | 会议纪要已归档 |
| 数据库建表（用户表、成绩表、院校表、专业表、志愿表等10张表） | 鲁瑜 | ✅ | 含完整外键约束和索引 |
| 后端框架搭建（FastAPI）、API定义（7个路由模块） | 彭超 | ✅ | 30+个API端点 |
| 前端工程搭建（Next.js 15）、登录注册页开发 | 方禹程 | ✅ | App Router + TypeScript |
| 登录注册接口联调 | 王宇涵、张雨彤、方禹程、彭超 | ✅ | JWT认证全流程 |
| 种子数据导入（112所院校+178个专业+150条录取数据） | 鲁瑜、王宇涵、张雨彤 | ✅ | 覆盖200-700分区间 |

3.3 Day 2（7月9日）：核心功能开发 — 完成情况

| 任务 | 负责人 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成绩录入页面+后端接口（手动输入分数） | 鲁瑜 | ✅ | 支持总分、位次、年份 |
| 院校专业库页面（列表+搜索+详情弹窗） | 方禹程 | ✅ | 省份筛选+关键词搜索 |
| 智能推荐引擎开发（基于成绩匹配"冲稳保"院校列表） | 彭超 | ✅ | 存储过程+匹配度标签 |
| 推荐结果展示页面（前端渲染推荐列表+概率标签） | 王宇涵、张雨彤 | ✅ | "冲刺/稳妥/保底"三组展示 |
| Bug评审会议（19:30-20:30） | 全员 | ✅ | 发现30条Bug，制定修复计划 |

3.4 Day 3（7月10日）：收尾完善 — 已完成

| 任务 | 负责人 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 志愿填报模拟页面（添加/删除志愿、排序、提交） | 王宇涵、张雨彤 | ✅ 已完成 | 增删改查+重排+提交/撤销 |
| 风险预警功能（检查冲稳保比例、重复院校、分数倒挂） | 彭超 | ✅ 已完成 | 多维度分析 |
| 整体联调、Bug修复、边界情况处理 | 全员 | ✅ 已完成 | 按Bug修复排期执行 |
| UI美化、数据补充 | 全员 | ✅ 已完成 | 毛玻璃风格 |

3.5 Bug 修复排期（7月9日-7月11日）

| 阶段 | 时间 | 任务 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 安全加固 | 7/9 20:30 - 7/10 08:00 | 修复全部P1安全漏洞 | 彭超 | ✅ 已完成 |
| 第二阶段 功能完善 | 7/10 08:00 - 7/10 14:00 | 修复P1+P2功能缺陷 | 彭超、方禹程 | ✅ 已完成 |
| 第三阶段 体验优化 | 7/10 14:00 - 7/10 18:00 | 修复P2前端+P3边界情况 | 全员 | ✅ 已完成 |
| 第四阶段 联调验收 | 7/10 18:00 - 7/11 18:00 | 全员联调、Bug回归、答辩准备 | 全员 | ✅ 已完成 |

4. 系统技术架构

4.1 整体架构

系统采用前后端分离的三层架构：

┌─────────────────────────────────────────────────────┐    
    │                  前端层 (Presentation Layer)          │    
    │   Next.js 15 (App Router) + React 19 + TypeScript    │    
    │   Tailwind CSS 4 (毛玻璃设计) + Zustand (状态管理)   │    
    └───────────────────────┬─────────────────────────────┘    
                            │  HTTP API (JSON)    
                            ▼    
    ┌─────────────────────────────────────────────────────┐    
    │                  后端层 (Application Layer)           │    
    │   FastAPI + SQLAlchemy Async + JWT 认证              │    
    │   路由: auth / university / major / skill / message  │    
    │         / score / application (7个模块)               │    
    └───────────────────────┬─────────────────────────────┘    
                            │  SQLAlchemy ORM    
                            ▼    
    ┌─────────────────────────────────────────────────────┐    
    │                  数据库层 (Data Layer)                │    
    │   MySQL 8.0 + InnoDB + utf8mb4                      │    
    │   10张表 + 3个SQL脚本 + 1个存储过程 + 1个视图        │    
    └─────────────────────────────────────────────────────┘

4.2 技术栈明细

| 层 | 技术 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Next.js (App Router) | 15 |
| UI 库 | React | 19 |
| 编程语言（前端） | TypeScript | — |
| 样式方案 | Tailwind CSS | 4 |
| 状态管理 | Zustand | — |
| 图标库 | Lucide React | — |
| 后端框架 | FastAPI | — |
| ORM | SQLAlchemy (asyncio) | — |
| 数据库 | MySQL | 8.0 |
| 编程语言（后端） | Python | 3.11+ |
| 认证方案 | JWT (python-jose, HS256) | — |
| 包管理（前端） | npm | 8+ |
| 包管理（后端） | uv / pip | — |

4.3 认证机制

用户登录成功 → 后端颁发 JWT（有效期为 8 小时）    
             ↓    
    后续请求在 HTTP Header 中携带 Authorization: Bearer <token>    
             ↓    
    后端通过 get_current_user() 解析 Token 获取当前用户身份    
             ↓    
    管理接口通过 require_admin() 校验角色是否为 admin

4.4 API 设计规范

- 遵循 RESTful 设计原则

- 基础路径：/api

- 请求格式：application/json

- 成功响应：直接返回 JSON 对象或数组

- 错误响应：{"detail": "错误描述信息"}

- 状态码：200（成功）、400（参数错误）、401（未认证）、403（权限不足）、404（资源不存在）

5. 功能模块完成情况

5.1 模块完成总览

| 序号 | 模块名称 | 核心功能 | 状态 | API端点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证模块 | 用户/管理员登录、用户注册、JWT令牌认证 | ✅ | 3 |
| 2 | 高校信息模块 | 列表浏览、省份筛选、关键词搜索、详情查看、估分推荐、历年录取数据 | ✅ | 8 |
| 3 | 专业信息模块 | 专业列表查看、按高校筛选、专业详情 | ✅ | 5 |
| 4 | 成绩录入模块 | 高考成绩录入、历史成绩查看 | ✅ | 3 |
| 5 | 志愿填报模块 | 志愿增删改查、顺序重排、提交/撤销 | ✅ | 7 |
| 6 | 风险预警模块 | 志愿合理性分析、冲稳保比例检查、建议生成 | ✅ | 1 |
| 7 | 填报技巧模块 | 技巧文章浏览、管理员发布/编辑/删除 | ✅ | 5 |
| 8 | 留言板模块 | 用户留言发布、列表查看、管理员删除 | ✅ | 3 |
| 9 | 管理员后台 | 高校管理、专业管理、技巧管理、留言管理 | ✅ | — |
| 10 | 首页/仪表盘 | 用户首页（功能入口+TOP5排行）、管理员首页（管理入口） | ✅ | — |

5.2 认证模块（AUTH）

| 功能编号 | 功能名称 | 描述 | 访问权限 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | 用户登录 | 考生使用 user_id 和 password 登录，返回 JWT | 公开 | ✅ |
| AUTH-02 | 用户注册 | 考生注册新账号，检查账号是否已被占用 | 公开 | ✅ |
| AUTH-03 | 管理员登录 | 管理员使用 admin_id 和 password 登录，返回含 admin 角色的 JWT | 公开 | ✅ |

5.3 高校信息模块（UNI）

| 功能编号 | 功能名称 | 描述 | 访问权限 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNI-01 | 高校列表查询 | 支持按省份筛选、按关键词（名称/描述）模糊搜索，按排名升序排列 | 登录用户 | ✅ |
| UNI-02 | 高校详情查看 | 查看单所高校的完整信息（名称、排名、简介、最低分、省份等） | 登录用户 | ✅ |
| UNI-03 | 省份列表获取 | 获取所有已收录高校的省份列表（去重、排序） | 登录用户 | ✅ |
| UNI-04 | 估分推荐大学 | 基于用户输入的高考分数，调用存储过程推荐匹配高校，按"冲刺/稳妥/保底"分类 | 登录用户 | ✅ |
| UNI-05 | 历年录取数据 | 查看某所高校近3年的录取分数、位次、平均分、录取人数、批次等信息 | 登录用户 | ✅ |
| UNI-06 | 添加高校 | 管理员新增高校信息 | 管理员 | ✅ |
| UNI-07 | 更新高校 | 管理员修改高校信息（支持部分字段更新） | 管理员 | ✅ |
| UNI-08 | 删除高校 | 管理员删除高校（同时级联删除关联的专业和录取数据） | 管理员 | ✅ |

5.4 专业信息模块（MAJ）

| 功能编号 | 功能名称 | 描述 | 访问权限 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAJ-01 | 专业列表查询 | 可查询全部专业，也可按 university_id 筛选某高校的专业列表 | 登录用户 | ✅ |
| MAJ-02 | 专业详情查看 | 查看单个专业的完整信息（名称、简介、所属高校等） | 登录用户 | ✅ |
| MAJ-03 | 添加专业 | 管理员为某高校添加新专业 | 管理员 | ✅ |
| MAJ-04 | 更新专业 | 管理员修改专业信息 | 管理员 | ✅ |
| MAJ-05 | 删除专业 | 管理员删除专业 | 管理员 | ✅ |

5.5 成绩录入模块（SCR）

| 功能编号 | 功能名称 | 描述 | 访问权限 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCR-01 | 录入成绩 | 用户录入高考总分、全省位次、考试年份 | 登录用户 | ✅ |
| SCR-02 | 成绩历史 | 查看当前用户所有历史成绩记录（按年份降序） | 登录用户 | ✅ |
| SCR-03 | 最新成绩 | 获取当前用户最新的一条成绩记录 | 登录用户 | ✅ |

5.6 志愿填报模块（APP）

| 功能编号 | 功能名称 | 描述 | 访问权限 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APP-01 | 志愿列表查询 | 获取当前用户所有志愿，按 priority 升序排列，附带高校名称和专业名称 | 登录用户 | ✅ |
| APP-02 | 添加志愿 | 添加一个新志愿，需指定高校、专业（可选）和优先级 | 登录用户 | ✅ |
| APP-03 | 修改志愿 | 修改已有志愿的专业或优先级（支持部分更新） | 登录用户 | ✅ |
| APP-04 | 删除志愿 | 删除指定志愿 | 登录用户 | ✅ |
| APP-05 | 批量重排 | 传入按新顺序排列的志愿 ID 列表，系统批量更新优先级 | 登录用户 | ✅ |
| APP-06 | 提交志愿 | 将所有草稿（draft）状态的志愿改为已提交（submitted） | 登录用户 | ✅ |
| APP-07 | 撤销提交 | 将所有已提交（submitted）状态的志愿改回草稿（draft） | 登录用户 | ✅ |

5.7 风险预警模块（RISK）

| 功能编号 | 功能名称 | 描述 | 访问权限 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISK-01 | 风险预警检查 | 综合分析志愿数量、冲稳保比例、重复院校、分数倒挂等问题，生成预警和建议 | 登录用户 | ✅ |

风险检测维度与规则：

| 维度 | 规则 | 预警条件 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 志愿数量 | 总数检查 | 总数 < 6 → 数量偏少；总数 = 0 → 无志愿 | 建议至少填报6个 |
| 冲稳保比例 | 基于分数差分类 | reach=0（无冲刺）；safe=0（无保底）；stable=0（无稳妥） | 建议按2:4:4比例 |
| 冲刺比例 | 过高的风险控制 | reach_pct > 50% | 请合理控制风险 |
| 保底比例 | 保底充足度 | safe_pct < 20% | 建议提高到30-40% |
| 重复院校 | 重复性检查 | 存在相同university_id | 存在重复院校，请检查 |
| 分数倒挂 | 顺序合理性 | 高分院校排在低分院校后面 | 存在分数倒挂，请调整顺序 |
| 成绩缺失 | 数据完整性 | 用户尚未录入成绩 | 请先录入高考成绩 |

分类规则（分数差 = 用户分数 − 高校最低录取分）：

| 分类 | 条件 | 建议比例 |
| --- | --- | --- |
| 冲刺 | 分数差 < 0 | 约20% |
| 稳妥 | 0 ≤ 分数差 < 30 | 约40% |
| 保底 | 分数差 ≥ 30 | 约40% |

5.8 填报技巧模块（SKL）

| 功能编号 | 功能名称 | 描述 | 访问权限 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKL-01 | 技巧列表 | 查看所有技巧文章，按发布时间倒序排列 | 登录用户 | ✅ |
| SKL-02 | 技巧详情 | 查看单篇技巧文章的完整内容 | 登录用户 | ✅ |
| SKL-03 | 发布技巧 | 管理员发布新技巧文章（记录发布人） | 管理员 | ✅ |
| SKL-04 | 更新技巧 | 管理员修改已发布的技巧文章 | 管理员 | ✅ |
| SKL-05 | 删除技巧 | 管理员删除技巧文章 | 管理员 | ✅ |

预置内容（10篇）：

| 序号 | 标题 | 主题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高考志愿填报"冲稳保"梯度策略 | 填报策略 |
| 2 | 选学校还是选专业？专家给出建议 | 选校指导 |
| 3 | 如何正确使用 AI 辅助填报工具 | 工具使用 |
| 4 | 新专业和交叉学科如何选择？ | 专业选择 |
| 5 | 关注位次而非分数，合理定位自身竞争力 | 数据分析 |
| 6 | 大城市优先还是学校优先？ | 选校决策 |
| 7 | 热点专业与个人兴趣如何权衡？ | 专业选择 |
| 8 | 高考志愿填报前必做的功课 | 准备工作 |
| 9 | 不同分数段如何选择目标院校 | 分层指导 |
| 10 | 填报志愿常见的十大误区 | 避坑指南 |

5.9 留言板模块（MSG）

| 功能编号 | 功能名称 | 描述 | 访问权限 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSG-01 | 留言列表 | 查看所有用户留言，按发布时间倒序排列 | 登录用户 | ✅ |
| MSG-02 | 发布留言 | 当前用户发表新留言，自动关联用户 ID | 登录用户 | ✅ |
| MSG-03 | 删除留言 | 管理员删除不当留言 | 管理员 | ✅ |

5.10 页面路由总览

| 路径 | 页面 | 权限 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| /select | 角色选择（用户/管理员） | 公开 | ✅ |
| /user-login | 用户登录 | 公开 | ✅ |
| /user-register | 用户注册 | 公开 | ✅ |
| /admin-login | 管理员登录 | 公开 | ✅ |
| /home | 首页概览（7个功能入口+TOP5排行） | 登录用户 | ✅ |
| /university | 高校列表（支持按省份/关键词筛选） | 登录用户 | ✅ |
| /university/[id] | 高校详情（含专业列表、历年录取数据） | 登录用户 | ✅ |
| /score | 成绩录入 | 登录用户 | ✅ |
| /recommend | 估分选大学 | 登录用户 | ✅ |
| /application | 志愿填报 | 登录用户 | ✅ |
| /risk | 风险预警 | 登录用户 | ✅ |
| /skill | 填报技巧 | 登录用户 | ✅ |
| /message | 留言板 | 登录用户 | ✅ |
| /admin | 管理后台首页 | 管理员 | ✅ |
| /admin/universities | 高校管理（增删改） | 管理员 | ✅ |
| /admin/majors | 专业管理（增删改） | 管理员 | ✅ |
| /admin/skills | 技巧管理（增删改） | 管理员 | ✅ |
| /admin/messages | 留言管理（删除） | 管理员 | ✅ |

6. 数据库设计与初始化

6.1 数据库环境

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据库名称 | gaokao |
| 数据库类型 | MySQL 8.0 |
| 字符集 | utf8mb4（支持完整的 Unicode，含 emoji） |
| 排序规则 | utf8mb4_unicode_ci（不区分大小写） |
| 存储引擎 | InnoDB（支持事务、行级锁、外键约束） |

6.2 表结构总览（共10张表）

| 表名 | 说明 | 核心字段 | 记录数 |
| --- | --- | --- | --- |
| admin | 管理员表 | admin_id, password, created_at | 1 |
| users | 用户表（考生） | user_id, password, nickname, created_at | 6 |
| university | 高校信息表 | id, name, ranking, description, min_score, province | 112 |
| major | 专业信息表 | id, name, description, university_id | 178 |
| skill | 填报技巧表 | id, title, content, publisher | 10 |
| message | 留言板表 | id, user_id, content | 8 |
| view_history | 浏览历史表 | id, user_id, university_id, viewed_at | 0 |
| score | 用户成绩表 | id, user_id, score, rank, year | 6 |
| admission_data | 历年录取数据表 | id, university_id, year, min_score, min_rank | 150 |
| application | 志愿填报表 | id, user_id, university_id, major_id, priority, status | 17 |

6.3 索引策略

| 表 | 索引名 | 字段 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| university | idx_ranking | ranking | 普通 | 列表排序 |
| university | idx_min_score | min_score | 普通 | 估分区间查询 |
| university | idx_province | province | 普通 | 省份筛选 |
| major | idx_name | name | 普通 | 专业名称搜索 |
| message | idx_user | user_id | 普通 | 按用户查询留言 |
| message | idx_created | created_at | 普通 | 按时间排序 |
| view_history | idx_user_view | (user_id, viewed_at) | 复合 | 用户浏览历史时间排序 |
| score | idx_user_year | (user_id, year) | 复合 | 查用户某年成绩 |
| admission_data | idx_uni_year | (university_id, year) | 复合 | 查某校历年数据 |
| admission_data | idx_score | min_score | 普通 | 估分区间查询 |
| admission_data | idx_rank | min_rank | 普通 | 位次匹配查询 |
| application | idx_user | user_id | 普通 | 按用户查询志愿 |
| application | idx_user_status | (user_id, status) | 复合 | 按用户+状态查询 |

6.4 外键关系

admin   1 ── N university    — 管理员管理高校    
    admin   1 ── N major          — 管理员管理专业    
    admin   1 ── N skill          — 管理员发布技巧    
    users   1 ── N message        — 用户发布留言    
    users   1 ── N score          — 用户录入成绩    
    users   1 ── N application    — 用户填报志愿    
    users   1 ── N view_history   — 用户浏览记录    
    university 1 ── N major       — 高校拥有专业    
    university 1 ── N admission_data — 高校录取数据    
    university 1 ── N view_history   — 高校被浏览记录    
    university 1 ── N application    — 高校被志愿选择

6.5 存储过程

CREATE PROCEDURE sp_search_university_by_score(IN p_score INT)    
    BEGIN    
        SELECT id, name, ranking, description, min_score, province    
        FROM university    
        WHERE min_score IS NOT NULL     
          AND min_score BETWEEN p_score - 50 AND p_score + 20    
        ORDER BY min_score DESC, ranking ASC;    
    END;

6.6 预置用户数据

| 账号 | 密码 | 分数 | 志愿数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zhangsan | 123456 | 620 | 6 | 数据最全，适合演示 |
| gaokao2026 | 123456 | 585 | 6 | 稳妥方案 |
| wangfang | 123456 | 645 | 5 | 冲刺方案 |
| tang | 123456 | 530 | 0 | 可手动体验 |
| lihua | 123456 | 480 | 0 | 可手动体验 |
| zhaoyi | 123456 | 560 | 0 | 可手动体验 |

6.7 高校分数梯度分布

| 分数段 | 高校数量 | 代表院校 |
| --- | --- | --- |
| 680+ | 5 | 清华、北大、国科大、北大医学部、清华深研院 |
| 660-680 | 5 | 浙大、交大、南大、复旦、中科大 |
| 640-660 | 8 | 北航、人大、北理、同济、哈工深等 |
| 615-640 | 13 | 厦大、华东师大、天大、川大、山大等 |
| 590-615 | 6 | 东北大学、中国农大、兰大、中国海大等 |
| 560-590 | 12 | 北邮、上财、西电、南航、郑大等 |
| 535-570 | 11 | 河大、东北农大、青海大学、石河子大学等 |
| 476-535 | 15 | 河南师大、郑州轻工大、洛阳理工等 |
| 427-460 | 8 | 黄河科技学院、郑州科技学院等 |
| 200-426 | 16 | 黄河水利职大、河南职院等 |

7. Bug 评审与修复报告

7.1 评审基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议主题 | 高考志愿辅助填报系统 Bug 评审与修复排期会议 |
| 会议时间 | 2026年7月9日 19:30-20:30 |
| 会议地点 | 软件楼229 / 腾讯会议 |
| 主持人 | 王宇涵（项目经理） |
| 记录人 | 张雨彤（产品经理） |
| 参会人员 | 王宇涵、张雨彤、彭超、方禹程、鲁瑜 |
| 会议目的 | 对系统代码进行静态审计，梳理Bug清单，评估修复优先级，分配修复任务 |
| 审计范围 | 后端API（7个路由模块）、前端页面（核心页面）、数据库（建表SQL/存储过程）、需求文档交叉比对 |
| 审计方法 | 静态代码分析、文档交叉比对、安全扫描（OWASP Top 10）、逻辑推演 |

7.2 Bug 统计总览

| 严重程度 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 4 | 严重安全漏洞，必须立即修复 |
| P2 | 9 | 功能缺陷与性能问题，当前迭代修复 |
| P3 | 14 | 边界情况与代码规范，排期修复 |
| P4 | 3 | 需求不一致，文档同步 |
| 合计 | 30 | — |

7.3 P1 级 Bug — 严重安全漏洞（已修复）

| Bug编号 | Bug标题 | 所属模块 | 负责人 | 修复时限 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认证-001 | 用户密码明文存储，存在严重安全隐患 | 认证模块 | 彭超 | 7/10 08:00 | ✅ |
| 认证-002 | JWT密钥硬编码在配置文件中 | 配置模块 | 彭超 | 7/10 08:00 | ✅ |
| 高校信息-003 | SQL注入风险：动态拼接SQL未使用参数化查询 | 高校信息模块 | 彭超 | 7/10 08:00 | ✅ |
| 认证-004 | 管理员密码同样明文存储 | 认证模块 | 彭超 | 7/10 08:00 | ✅ |

修复方案：

1. 密码明文存储：引入 passlib[bcrypt] 库，注册时 password = pwd_context.hash(raw_password)，登录时 pwd_context.verify(input_password, stored_hash)，对已有明文密码进行迁移处理。预计工时：4小时。

2. JWT密钥硬编码：使用 os.environ.get("SECRET_KEY") 从环境变量读取，提供 .env.template 模板文件，生产环境生成至少32字节随机字符串。预计工时：2小时。

3. SQL注入风险：使用 SQLAlchemy ORM 查询替代原生 SQL 字符串拼接，如必须使用原生 SQL，确保所有参数通过 bindparam 传递，对 keyword 进行输入校验和过滤。预计工时：2小时。

7.4 P2 级 Bug — 功能缺陷与性能问题

| Bug编号 | Bug标题 | 所属模块 | 负责人 | 修复时限 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 志愿填报-005 | 志愿添加时未校验高校是否存在 | 志愿填报模块 | 彭超 | 7/10 14:00 | ✅ 已修复 |
| 志愿填报-006 | 修改志愿时未校验目标高校/专业存在性 | 志愿填报模块 | 彭超 | 7/10 14:00 | ✅ 已修复 |
| 高校信息-007 | 删除高校未级联删除关联的录取数据 | 高校信息模块 | 鲁瑜 | 7/10 14:00 | ✅ 已修复 |
| 志愿填报-008 | 风险预警仅检查draft状态志愿 | 风险预警模块 | 彭超 | 7/10 14:00 | ✅ 已修复 |
| 高校信息-009 | 估分推荐存储过程查询范围过窄 | 高校信息模块 | 鲁瑜 | 7/10 14:00 | ✅ 已修复 |
| 志愿填报-014 | 批量重排志愿时N+1查询问题 | 志愿填报模块 | 彭超 | 7/10 14:00 | ✅ 已修复 |
| 高校信息-015 | 高校列表查询缺少分页机制 | 高校信息模块 | 彭超 | 7/10 14:00 | ✅ 已修复 |
| 前端API-016 | 前端API请求缺少403错误拦截 | 前端API模块 | 方禹程 | 7/10 14:00 | ✅ 已修复 |
| 前端路由-017 | 前端路由缺少权限守卫 | 前端路由 | 方禹程 | 7/10 14:00 | ✅ 已修复 |

7.5 P3 级 Bug — 边界情况与代码规范

| Bug编号 | Bug标题 | 所属模块 | 负责人 | 修复时限 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成绩录入-010 | 成绩录入接口year字段默认值为固定2025 | 成绩录入模块 | 彭超 | 7/11 | ✅ 已修复 |
| 高校信息-011 | 更新高校信息时缺少updated_at自动更新 | 高校信息模块 | 彭超 | 7/11 | ✅ 已修复 |
| 高校信息-012 | 删除高校时未提示将级联删除关联专业 | 高校信息模块 | 方禹程 | 7/11 | ✅ 已修复 |
| 留言板-013 | 留言板接口未限制留言内容长度 | 留言板模块 | 彭超 | 7/11 | ✅ 已修复 |
| 前端页面-018 | select页面已登录用户点击按钮逻辑有误 | 前端认证页面 | 方禹程 | 7/11 | ✅ 已修复 |
| 配置-019 | 数据库连接信息硬编码 | 配置模块 | 彭超 | 7/11 | ✅ 已修复 |
| 应用入口-020 | CORS配置允许所有方法过于宽松 | 应用入口 | 彭超 | 7/11 | ✅ 已修复 |
| 数据模型-021 | ViewHistory表未在需求文档中定义 | 数据模型 | 彭超 | 7/11 | ✅ 已修复 |
| 志愿填报-025 | 添加志愿时priority可为负数或0 | 志愿填报模块 | 彭超 | 7/11 | ✅ 已修复 |
| 高校信息-026 | 分数输入未做上限校验 | 高校信息模块 | 彭超 | 7/11 | ✅ 已修复 |
| 留言板-027 | 删除留言时未校验留言是否存在 | 留言板模块 | 彭超 | 7/11 | ✅ 已修复 |
| 专业信息-028 | 专业更新接口不支持部分更新 | 专业信息模块 | 彭超 | 7/11 | ✅ 已修复 |
| 风险预警-029 | 风险预警分数倒挂检测逻辑缺陷 | 风险预警模块 | 彭超 | 7/11 | ✅ 已修复 |
| 前端配置-030 | next.config.ts代理配置未确认 | 前端配置 | 方禹程 | 7/11 | ✅ 已修复 |

7.6 P4 级 Bug — 需求不一致（文档同步）

| Bug编号 | Bug标题 | 所属模块 | 负责人 | 修复时限 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据库-022 | 用户ID类型nchar(10)与VARCHAR(20)不一致 | 数据库 | 鲁瑜 | 7/11 | ✅ 已修复 |
| API设计-023 | "估分大学"与/recommend命名不一致 | API设计 | 张雨彤 | 7/11 | ✅ 已修复 |
| 留言板-024 | 留言权限描述与功能列表不完全对应 | 留言板模块 | 张雨彤 | 7/11 | ✅ 已修复 |

7.7 Bug 修复任务分配汇总

| 负责人 | 负责模块 | Bug数量 | 主要任务 | 截止时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彭超 | 认证、志愿填报、高校信息、成绩录入、专业信息、留言板 | 22条 | 密码哈希、JWT密钥、SQL注入修复、外键校验、参数校验、性能优化 | 7/10 18:00 | ✅ 已完成 |
| 方禹程 | 前端API、路由、认证页面 | 4条 | 403错误处理、路由权限守卫、select页面逻辑修复 | 7/10 18:00 | ✅ 已完成 |
| 鲁瑜 | 数据库建表、存储过程、数据初始化 | 3条 | 级联删除配置、存储过程优化、字段类型确认 | 7/10 12:00 | ✅ 已完成 |
| 张雨彤 | 需求文档、Bug台账 | 2条 | 文档同步更新、命名统一、功能列表修订 | 7/11 12:00 | ✅ 已完成 |
| 王宇涵 | 统筹协调、联调测试 | — | 组织联调、验收修复结果、答辩准备 | 7/11 18:00 | ✅ 已完成 |

8. 安全审计报告

8.1 安全发现总览

| 严重级别 | 数量 | 已修复 |
| --- | --- | --- |
| 严重 (P1) | 4 | 4 |
| 高危 (P2) | 2 | 2 |
| 中危 (P3) | 3 | 3 |
| 合计 | 9 | 9 |

8.2 安全问题修复清单

| 问题 | 风险等级 | 修复措施 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户密码明文存储 | 🔴 严重 | 引入 bcrypt 哈希存储 | ✅ 已修复 |
| 管理员密码明文存储 | 🔴 严重 | 引入 bcrypt 哈希存储 | ✅ 已修复 |
| JWT密钥硬编码 | 🔴 严重 | 迁移至环境变量读取 | ✅ 已修复 |
| SQL注入风险（keyword拼接） | 🔴 严重 | 改用参数化查询 | ✅ 已修复 |
| CORS配置允许所有来源 | 🟡 中危 | 限制为信任的前端域名 | ✅ 已修复 |
| 数据库密码硬编码 | 🟡 中危 | 迁移至环境变量 | ✅ 已修复 |
| 缺少密码复杂度校验 | 🟢 低危 | 添加最小长度和复杂度约束 | ✅ 已修复 |

9. 风险预警与应对措施

9.1 项目风险登记册

| 风险项 | 可能性 | 影响程度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1安全漏洞修复时间不足 | 中 | 严重 | 彭超优先处理，王宇涵协助测试，必要时通宵赶工 |
| 数据库级联删除影响现有数据 | 低 | 中等 | 鲁瑜修复前备份数据库，修复后验证数据完整性 |
| 前端路由守卫改动影响现有页面 | 中 | 中等 | 方禹程修改后全页面流程测试，张雨彤验收 |
| 答辩现场网络/设备故障 | 中 | 严重 | 提前录制演示视频作为备用方案 |
| 功能开发未按计划完成 | 低 | 中等 | 每日站会跟踪进度，及时调整优先级 |

9.2 质量保障措施

1. 代码审查：所有修复代码必须经过至少一名其他团队成员 Code Review 后方可合并到 main 分支

2. 联调测试：Bug修复完成后，由王宇涵组织全员联调，确保演示流程完整可用

3. 文档同步：P4级文档问题由张雨彤统一更新，确保代码与文档一致

4. 答辩演练：7月11日组织模拟答辩演练，全员参与，互相提问

10. 项目总结与展望

10.1 项目成果总结

经过三天（7月8日-7月10日）的极速冲刺开发，"你说都队"团队成功完成了高考志愿辅助填报系统最小可行产品（MVP）的开发。系统涵盖：

- 10张数据表：完整覆盖用户、高校、专业、成绩、志愿、录取数据等核心业务实体

- 30+个API端点：覆盖7个业务模块，支持完整的用户端和管理端操作

- 16个前端页面：毛玻璃设计风格，适配桌面端和移动端

- 112所高校 + 178个专业 + 150条录取数据：覆盖200-700分全梯度

10.2 技术亮点

1. 智能推荐引擎：基于存储过程的估分匹配算法，按"冲刺/稳妥/保底"三级分类推荐

2. 多维风险预警：从志愿数量、冲稳保比例、重复院校、分数倒挂四个维度分析

3. 全流程闭环：从成绩录入→估分推荐→志愿填报→风险预警，形成完整链路

4. 角色权限分离：前后端双重校验（路由守卫 + API依赖注入）

10.3 待改进方向

1. 密码加密：引入 bcrypt 哈希存储（已列入P1修复计划）

2. 推荐算法优化：引入基于位次的匹配，提高推荐精准度

3. 分页机制：高校列表等大数据量接口增加分页（已列入P2修复计划）

4. 前端权限控制：添加路由守卫和403错误处理（已列入P2修复计划）

5. 性能优化：修复N+1查询问题，批量操作使用批量SQL（已列入P2修复计划）

10.4 团队收获

| 维度 | 收获 |
| --- | --- |
| 技术能力 | 掌握了FastAPI + Next.js全栈开发、JWT认证、SQLAlchemy异步ORM、MySQL索引优化 |
| 团队协作 | 实践了敏捷开发、每日站会、Git分支管理、Code Review流程 |
| 工程实践 | 经历了从需求分析、数据库设计、前后端开发到Bug修复、文档编写的完整软件工程周期 |
| 项目管理 | 学习了优先级排序、时间管理、风险识别与应对 |

文档编制： 王宇涵（项目经理）
审核： 张雨彤（产品经理）
最后更新： 2026年7月10日
文档状态： ✅ 已定稿