阶段一：项目启动 & 架构设计（7.8号）

"项目有三天的冲刺计划，请你帮我把任务拆解到每天的里程碑和负责人。"

Codex 回答：

团队总共 5 人：王宇涵（PM）、张雨彤（产品）、彭超（后端）、方禹程（前端）、鲁瑜（数据库）。以下按天拆解：

Day 1（7月8日）— 基础搭建

里程碑：完成登录注册全流程 + 数据库基础数据可用

| 时间 | 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上午 | 立项会议、需求对齐、原型草图 | 全员 | 需求文档、功能列表 |
| 上午 | 数据库建表（用户/成绩/院校/专业/志愿/技巧/留言等） | 鲁瑜 | init.sql |
| 上午 | 后端框架 FastAPI 搭建、认证接口 | 彭超 | FastAPI 项目骨架 + auth.py |
| 上午 | 前端 Next.js 工程搭建、UI 组件库 | 方禹程 | 前端工程 + GlassCard/Button/Input 等 |
| 下午 | 登录注册页面开发 | 方禹程 | select/user-login/user-register 页面 |
| 下午 | 后端认证接口开发（JWT） | 彭超 | auth.py (login/register) |
| 下午 | 种子数据导入（100+院校、200+专业、历年数据） | 鲁瑜 + 王宇涵 | seed.sql |
| 晚上 | 登录注册前后端联调 | 全员 | 联调确认 |

Day 2（7月9日）— 核心功能开发

里程碑：完成成绩录入 → 推荐结果展示全链路

| 时间 | 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上午 | 高校信息接口 + 专业接口 | 彭超 | university.py + major.py |
| 上午 | 高校列表页 + 详情页开发 | 方禹程 | university/ 页面 |
| 上午 | 成绩录入模块后端接口 | 彭超 | score.py |
| 上午 | 成绩录入页面开发 | 张雨彤 + 王宇涵 | score/ 页面 |
| 下午 | 智能推荐引擎（估分存储过程） | 彭超 | sp.sql + university.py |
| 下午 | 推荐展示页面（冲稳保三档） | 王宇涵 + 张雨彤 | recommend/ 页面 |
| 傍晚 | 成绩录入 → 推荐全链路联调 | 全员 | 联调确认 |

Day 3（7月10日）— 收尾完善

里程碑：系统可完整演示，所有核心功能稳定运行

| 时间 | 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上午 | 志愿填报模块（增删改/重排/提交） | 彭超 | application.py |
| 上午 | 志愿填报页面开发 | 张雨彤 + 王宇涵 | application/ 页面 |
| 上午 | 风险预警功能 | 彭超 | check-risk API |
| 下午 | 填报技巧 + 留言板模块 | 彭超 | skill.py + message.py |
| 下午 | 技巧 + 留言 + 管理后台页面 | 方禹程 | admin/ 页面 |
| 下午 | 全局 UI 美化（移动端适配、动效） | 张雨彤 | globals.css |
| 傍晚 | 整体联调、Bug 修复 | 全员 | Bug 修复 |
| 晚上 | 数据补充、README 文档 | 王宇涵 | README.md |

Day 4（7月11日）— 答辩准备

| 时间 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 上午 | 制作答辩 PPT | 鲁瑜 |
| 下午 | 编写演示脚本 | 彭超 |
| 下午 | 模拟答辩演练 | 全员 |
| 晚上 | PPT 修改、最后一次稳定性测试 | 全员 |

"帮我生成一个项目的目录结构，用 FastAPI + Next.js 搭建，要有用户认证、高校管理、志愿填报这些模块。"

Codex 回答：

gaokao-helper/

├── backend/                           Python 后端

│   ├── app/

│   │   ├── main.py                    FastAPI 入口（CORS、路由注册、lifespan）

│   │   ├── config.py                  数据库 & JWT 配置

│   │   ├── database.py                异步数据库引擎与会话

│   │   ├── models/

│   │   │   └── models.py              SQLAlchemy ORM（10张表）

│   │   ├── routers/

│   │   │   ├── auth.py                认证（用户登录/注册、管理员登录、JWT）

│   │   │   ├── university.py          高校（CRUD、推荐、省份列表、录取数据）

│   │   │   ├── major.py               专业（CRUD、按高校筛选）

│   │   │   ├── score.py               成绩（录入、历史、最新）

│   │   │   ├── application.py         志愿（增删改、重排、提交/撤销、风险预警）

│   │   │   ├── skill.py               填报技巧（CRUD）

│   │   │   └── message.py             留言板（发布、列表、删除）

│   │   └── schemas/

│   │       └── schemas.py             Pydantic 请求/响应模型

│   ├── sql/

│   │   ├── init.sql                   建表 + 外键 + 索引

│   │   ├── seed.sql                   种子数据（112院校/178专业/150录取记录）

│   │   └── sp.sql                     存储过程（估分推荐引擎）

│   ├── pyproject.toml                 uv 项目配置

│   └── requirements.txt               pip 依赖

│

├── frontend/                          Next.js 前端

│   ├── app/

│   │   ├── page.tsx                   根页面 → /select

│   │   ├── layout.tsx                 根布局

│   │   ├── globals.css                Tailwind + 全局样式

│   │   ├── (auth)/                    认证组

│   │   │   ├── select/                角色选择

│   │   │   ├── user-login/            用户登录

│   │   │   ├── user-register/         用户注册

│   │   │   └── admin-login/           管理员登录

│   │   ├── (main)/                    主功能组

│   │   │   ├── home/                  首页概览

│   │   │   ├── score/                 成绩录入

│   │   │   ├── university/            高校浏览（列表+详情）

│   │   │   ├── recommend/             估分推荐

│   │   │   ├── application/           志愿填报

│   │   │   ├── risk/                  风险预警

│   │   │   ├── skill/                 填报技巧

│   │   │   └── message/               留言板

│   │   └── admin/                     管理后台

│   │       ├── universities/

│   │       ├── majors/

│   │       ├── skills/

│   │       └── messages/

│   ├── components/

│   │   ├── ui/                        GlassCard/Button/Input/Select/Dialog/Badge

│   │   └── layout/                    Header/Sidebar

│   ├── lib/

│   │   └── api.ts                     Axios/fetch 封装

│   └── stores/

│       └── authStore.ts               Zustand 状态管理

│

├── docs/

│   ├── api.md                         API 文档

│   └── data-dictionary.md             数据字典

└── README.md

关键设计说明

后端模块划分原则： 每个路由文件对应一个业务领域，职责单一。全部使用原生 SQL（text()）而不是 ORM 查询操作，因为三天开发周期中没有时间学习和调试 ORM 的高级用法。

前端路由分组： 使用 Next.js App Router 的路由组（Route Group）语法 (auth) 和 (main) 来组织页面，(auth) 组使用无侧边栏布局，(main) 组使用包含侧边栏的布局。

数据流向：

- 前端组件通过 lib/api.ts 封装调用后端 API

- 后端通过 get_db() 依赖获取数据库会话

- 后端通过 get_current_user() 依赖解析 JWT 获取用户身份

- 后端通过 require_admin() 依赖校验管理员权限

阶段二：核心功能实现（7/8 - 7/9）

"帮我写一份完整的 API 接口文档，包括认证、高校、专业、成绩、志愿、技巧、留言这些模块。"

Codex 回答：

接口总览

| 模块 | 前缀 | 端点数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证 | /api/auth | 3 | 用户登录/注册、管理员登录 |
| 高校 | /api/university | 8 | 列表/详情/推荐/省份/录取数据/CRUD |
| 专业 | /api/major | 5 | 列表/详情/CRUD |
| 成绩 | /api/score | 3 | 录入/历史/最新 |
| 志愿 | /api/application | 7 | 列表/添加/修改/删除/重排/提交/撤销/风险 |
| 技巧 | /api/skill | 5 | 列表/详情/CRUD |
| 留言 | /api/message | 3 | 列表/发布/删除 |
| 健康 | / + /api/health | 2 | 欢迎页 + 健康检查 |

通用约定

- 基础地址：http://localhost:8000

- Content-Type：application/json

- 认证方式：Authorization: Bearer <token>

- 响应格式：成功直接返回 JSON；失败返回 {"detail": "错误描述"}

- 状态码：200 成功、400 参数错误、401 未认证、403 权限不足、404 不存在

各模块详细接口

认证模块

POST /api/auth/user/login     用户登录   {user_id, password}

POST /api/auth/user/register  用户注册   {user_id, password}

POST /api/auth/admin/login    管理员登录 {admin_id, password}

返回：{access_token, token_type: "bearer", role, username}

高校模块

GET    /api/university/list            ?province=&keyword=

GET    /api/university/{id}           高校详情

GET    /api/university/provinces/list 省份列表

POST   /api/university/recommend      估分推荐 {score}

GET    /api/university/{id}/admission  历年录取数据

POST   /api/university/create         管理员添加

PUT    /api/university/{id}           管理员更新

DELETE /api/university/{id}           管理员删除

推荐返回示例：

[

{"id": 15, "name": "郑州大学", "ranking": 50, "min_score": 560,

"province": "河南", "match_degree": "稳妥"},

{"id": 22, "name": "河南大学", "ranking": 75, "min_score": 530,

"province": "河南", "match_degree": "保底"},

{"id": 8, "name": "武汉大学", "ranking": 9, "min_score": 595,

"province": "湖北", "match_degree": "冲刺"}

]

专业模块

GET    /api/major/list       ?university_id=

GET    /api/major/{id}       专业详情

POST   /api/major/create     管理员添加

PUT    /api/major/{id}       管理员更新

DELETE /api/major/{id}       管理员删除

成绩模块

POST /api/score/entry     录入成绩  {score, rank, year}

GET  /api/score/history    历史成绩列表

GET  /api/score/latest     最新成绩

志愿模块

GET    /api/application/list        志愿列表

POST   /api/application/add         添加志愿  {university_id, major_id, priority}

PUT    /api/application/{id}        修改志愿  {major_id?, priority?}

DELETE /api/application/{id}        删除志愿

POST   /api/application/reorder     重排顺序  {ids: [2,1,3]}

POST   /api/application/submit      提交志愿

POST   /api/application/withdraw    撤销提交

GET    /api/application/check-risk  风险预警

风险预警返回：

{

"total": 4, "reach": 1, "stable": 2, "safe": 1,

"has_duplicate": false, "has_reverse": true,

"warnings": ["志愿数量偏少（4个），建议至少填报 6 个"],

"suggestion": "建议按 2:4:4 比例分配冲稳保"

}

技巧模块

GET    /api/skill/list       技巧列表

GET    /api/skill/{id}       技巧详情

POST   /api/skill/create     管理员添加 {title, content}

PUT    /api/skill/{id}       管理员更新 {title, content}

DELETE /api/skill/{id}       管理员删除

留言模块

GET    /api/message/list     留言列表

POST   /api/message/create   发布留言 {content}

DELETE /api/message/{id}     管理员删除

"志愿填报的风险预警功能，帮我检查一下逻辑：要支持冲稳保比例检测、重复院校检测、分数倒挂检测，帮我处理边界情况。"

Codex 回答：

风险预警完整逻辑设计

检测维度：

1. 冲稳保比例检测

- 根据用户成绩与院校最低分差值分类：

- 差值 >= 30 → 保底（绿色，安全）

- 差值 >= 0 → 稳妥（蓝色，正常）

- 差值 < 0 → 冲刺（紫色，有风险）

- 预警规则：

- 保底为 0 → "没有保底院校，存在滑档风险"

- 冲刺为 0 → "没有冲刺院校，建议适当增加冲刺志愿"

- 稳妥为 0 → "没有稳妥院校，志愿梯度不合理"

- 保底比例 < 20% → "保底比例偏低，建议提高到 30-40%"

- 冲刺比例 > 50% → "冲刺比例过高，请合理控制风险"

2. 重复院校检测

- 遍历志愿列表，检查是否有相同的 university_id 出现多次

- 如果存在 → "存在重复院校，请检查"

3. 分数倒挂检测

- 按 priority 顺序遍历志愿，检查前一个志愿的 min_score 是否小于后一个

- 如果高分院校排在低分院校后面 → "存在分数倒挂，请调整顺序"

4. 志愿数量检测

- 总数 < 6 → "志愿数量偏少（X个），建议至少填报 6 个"

边界情况处理：

| 场景 | 处理方式 |

|------|---------|

| 没有志愿 | 返回 `"当前没有志愿，请先添加志愿"` |

| 没有录入成绩 | 跳过冲稳保分类，提示 `"暂未录入成绩，无法进行冲稳保分析"`，建议 `"请先录入高考成绩"` |

| 全部志愿都没有 min_score（数据不完整） | 所有志愿无法分类，reach/stable/safe 均为 0 |

| 分数倒挂检测时遇到 min_score 为 None | 跳过该志愿的比较，prev_score 保持不变 |

| 只有一个志愿 | 无法检测分数倒挂，跳过倒挂检查 |

前后端协作

后端返回一个 `RiskWarningResponse` 结构：

```python

class RiskWarningResponse(BaseModel):

total: int            志愿总数

reach: int            冲刺数

stable: int           稳妥数

safe: int             保底数

has_duplicate: bool   是否有重复院校

has_reverse: bool     是否有分数倒挂

warnings: list[str]   预警信息列表

suggestion: str       整体建议

"帮我做一次代码评审，找出后端代码里的安全漏洞和逻辑缺陷，按 P1-P4 分优先级给出修复方案。"

Codex 回答：

收到，我已完成对后端全部 7 个路由模块、数据库建表脚本和配置文件的静态代码审计。以下按严重程度列出所有问题。

P1 — 严重安全漏洞（必须立即修复）

| 编号 | 问题 | 文件:行 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | 密码明文存储 | auth.py:89 | 直接比对 user[1] != login_data.password，未哈希 |
| 002 | JWT 密钥硬编码 | config.py:27 | SECRET_KEY = "gaokao-helper-secret-key-2024" 写死 |
| 003 | SQL 注入风险 | university.py:32-40 | 动态拼接 WHERE 子句，参数未参数化 |
| 004 | 管理员密码同样明文 | auth.py:141 | 同上，管理员登录也是明文比对 |

评审意见：以上 4 条是系统级风险。密码明文存储意味着任何人拿到数据库就能登录任意账号。JWT 密钥硬编码意味着攻击者可以用相同的密钥伪造任意用户的 Token。SQL 注入意味着攻击者可以通过 keyword 参数注入恶意 SQL。

修复方案：

- 引入 passlib[bcrypt] 进行密码哈希（已依赖中声明但未使用）

- JWT 密钥改为环境变量读取 SECRET_KEY = os.getenv("JWT_SECRET", "fallback-only-for-dev")

- 所有 SQL 改用参数化查询（:param 语法），university.py 中已有参数化基础但 keyword 拼接仍有风险

P2 — 功能缺陷

| 编号 | 问题 | 文件 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 005 | 志愿添加未校验高校存在性 | application.py | INSERT 前未 SELECT 校验 university_id |
| 006 | 修改志愿未校验目标存在性 | application.py | 同上 |
| 007 | 删除高校未级联删除录取数据 | university.py | 代码直接 DELETE，SQL 层面没有级联 |
| 008 | 风险预警只检查 draft 状态 | application.py:184 | WHERE 条件加了 status='draft'，提交后无法再检查 |
| 009 | 存储过程范围过窄 | sp.sql:8 | BETWEEN p_score-50 AND p_score+20，对高分考生可能漏推荐 |
| 014 | N+1 重排查询 | application.py:142-147 | 每个志愿一条 UPDATE，应改为批量 |
| 015 | 列表查询缺分页 | university.py | 112 所院校尚可，但不规范 |
| 016 | 前端缺 403 拦截 | api.ts | Token 过期后无统一错误处理 |
| 017 | 前端缺路由守卫 | layout.tsx | 未登录用户可手动访问受保护页面 |

P3 — 边界情况与代码规范

| 编号 | 问题 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 010 | score 接口 year 默认固定 2025 | 应使用当前年份或要求用户必填 |
| 011 | 更新高校缺 updated_at | 代码中手动 SET，ORM 的 onupdate 未触发 |
| 012 | 删除高校无提示 | 前端应弹窗提示将级联删除关联专业 |
| 013 | 留言内容未限长度 | TEXT 类型无前端/后端校验 |
| 019 | 数据库密码硬编码 | config.py 中写死 root123 |
| 020 | CORS 过于宽松 | allow_methods=["*"] 生产环境不应允许所有方法 |
| 025 | priority 可为 0 或负数 | 应为正整数 ≥ 1 |
| 026 | 分数无上限 | 高考满分 750，应校验 ≤ 750 |
| 028 | 专业更新不支持部分更新 | 覆盖更新，不支持只改名字不改描述 |
| 029 | 倒挂检测逻辑缺陷 | min_score 为 None 时 prev_score 可能出错 |

P4 — 需求不一致（文档同步）

| 编号 | 问题 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 022 | 字段类型不一致 | 数据库设计文档写 nchar(10)，实际 VARCHAR(20) |
| 023 | "估分大学" vs "/recommend" | 命名不一致 |
| 024 | 留言权限描述不匹配 | 功能列表写"登录用户"，描述写"公开" |

阶段三：Bug 修复 & 代码评审（7/9 - 7/11）

"我们发现了 30 个 Bug，请根据严重程度帮我排一个修复计划，分配负责人和时限。"

Codex 回答：

任务分配方案

| 负责人 | Bug 数量 | 主要任务 | 截止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 彭超（后端） | 22 条 | 密码哈希、JWT 密钥环境变量、SQL 注入修复、外键校验、参数校验、性能优化 | 7/10 18:00 |
| 方禹程（前端） | 4 条 | 403 错误拦截、路由守卫、删除确认提示、select 页面逻辑 | 7/10 18:00 |
| 鲁瑜（数据库） | 3 条 | init.sql 补充级联删除、存储过程范围调整、字段类型确认 | 7/10 12:00 |
| 张雨彤（产品） | 2 条 | 更新需求文档、统一命名、功能列表修订 | 7/11 12:00 |
| 王宇涵（PM） | — | 统筹协调、组织联调验收，答辩准备 | 7/11 18:00 |

四阶段修复排期

第一阶段 — 安全加固（7/9 20:30 ~ 7/10 08:00）
修复全部 P1 安全漏洞（001-004）：密码哈希、JWT 密钥环境变量化、参数化查询改造。

- 交付标准：密码哈希验证通过，JWT 无法伪造，SQL 注入测试通过

第二阶段 — 功能完善（7/10 08:00 ~ 7/10 14:00）
修复 P1+P2 功能缺陷（005-009, 014-015）：外键校验、级联删除、分页、重排优化。

- 交付标准：添加志愿时校验高校存在，删除高校级联清理录取数据，分页参数可用

第三阶段 — 体验优化（7/10 14:00 ~ 7/10 18:00）
修复 P2 前端缺陷 + P3 边界情况（016-017, 010-013, 025-029）：403 处理、路由守卫、参数校验。

- 交付标准：未登录用户无法访问受保护页面，参数校验生效

第四阶段 — 联调验收（7/10 18:00 ~ 7/11 18:00）
全员联调、Bug 回归测试、文档更新、答辩准备。

- 交付标准：全套演示流程走通，Bug 台账关闭

"后端密码是明文存储的，JWT 密钥写死在代码里，帮我写出修复方案。"

Codex 回答：

问题 1：密码明文存储

当前代码（auth.py:86-89）：

result = await db.execute(

text("SELECT user_id, password FROM users WHERE user_id = :uid"),

{"uid": login_data.user_id}

)

user = result.fetchone()

if not user:

raise HTTPException(status_code=401, detail="账号不存在")

if user[1] != login_data.password:     # 明文比对

raise HTTPException(status_code=401, detail="密码错误")

问题：数据库存的是明文密码，任何人只要拿到数据库就能登录任意账号。

修复方案：

from passlib.context import CryptContext

pwd_context = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")

# 注册时：密码哈希存储

hashed_password = pwd_context.hash(login_data.password)

await db.execute(

text("INSERT INTO users (user_id, password) VALUES (:uid, :pw)"),

{"uid": login_data.user_id, "pw": hashed_password}

)

# 登录时：验证哈希

if not pwd_context.verify(login_data.password, user[1]):

raise HTTPException(status_code=401, detail="密码错误")

同样方法应用到管理员登录和注册。

注意：修复后 seed.sql 中的预置用户密码也需要预先哈希。可以用脚本生成：

from passlib.context import CryptContext

pwd_context = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")

print(pwd_context.hash("123456"))  # 生成哈希值，替换 seed.sql 中的明文

问题 2：JWT 密钥硬编码

当前代码（config.py:27）：

SECRET_KEY = "gaokao-helper-secret-key-2024"

问题：密钥暴露在代码仓库中，任何人看到代码都能伪造 JWT Token。

修复方案（两阶段）：

阶段一（快速修复，答辩可用）：

import os

SECRET_KEY = os.getenv("JWT_SECRET", "gaokao-helper-secret-key-2024")

这样仍然有默认值，但可以通过环境变量覆盖。

阶段二（生产级安全）：

import os

SECRET_KEY = os.environ.get("JWT_SECRET")

if not SECRET_KEY:

raise RuntimeError("环境变量 JWT_SECRET 未设置")

启动时强制要求设置环境变量，避免使用默认值。

问题 3：SQL 注入（附带修复）

当前代码（university.py:32-40）：

sql = "SELECT ... FROM university WHERE 1=1"

params = {}

if province:

sql += " AND province = :province"    # 这个已经是参数化的

params["province"] = province

if keyword:

sql += " AND (name LIKE :kw OR description LIKE :kw2)"  # 这个也是参数化的

params["kw"] = f"%{keyword}%"

params["kw2"] = f"%{keyword}%"

评审：university.py 中的代码实际上已经使用了 :param 参数化语法，SQL 注入风险较低。但其他文件中有拼接字符串的潜在风险，应当全量检查统一改为参数化方式。